О внесении изменений в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области от 05.08.2022 № 1290 «О мерах, обеспечивающих возможность изменения существенных условий муниципальных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и которые заключены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд»

В соответствии со статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменения в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области от 05.08.2022 № 1290 «О мерах, обеспечивающих возможность изменения существенных условий муниципальных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и которые заключены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд» (далее – постановление, Администрация г.Заречного):

  - Подпункт 2) пункта 1 постановления изложить в новой редакции:

«2)	сметная стоимость ремонта и (или) содержания автомобильных дорог, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подвергшаяся корректировке подлежит проверке организацией, уполномоченной на проведение государственной экспертизы проектной документации на территории Пензенской области, в случае изменения существенных условий контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы;»;

1.2.	Подпункт 5 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:

«5)	с целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных условий контракта:

а)	поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, в том числе заключение организации, уполномоченной на проведение государственной экспертизы проектной документации на территории Пензенской области, выданное по результатам проверки сметной стоимости в текущий уровень цен, сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, включенным в дефектные ведомости, а также подписанный проект соглашения об изменении условий контракта;

б)	заказчик в течение 2-х рабочих дней по итогам рассмотрения предоставленных документов, готовит обращение Главе города Заречного Пензенской области с обоснованием необходимости (отсутствия необходимости) увеличения цены муниципального контракта;

в)	Администрация города Заречного при соблюдении всех условий, а также при предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, в течение 5 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в контракт, путем принятия постановления Администрации города Заречного, либо об отказе в увеличении цены контракта.

Проект постановления Администрации г.Заречного Пензенской области, предусмотренный настоящим подпунктом подготавливается отделом архитектуры и градостроительства Администрации г.Заречного Пензенской области.

В случае принятия решения об отказе в увеличении цены контракта Администрация города Заречного (отдел архитектуры и градостроительства Администрации г.Заречного Пензенской области) в течение 2-х рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о принятом решении;

г)	Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня принятия Администрацией города Заречного решения направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанное соглашение об изменении условий контракта с включением в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информации об изменении существенных условий контракта в реестр контрактов либо отказ в письменной форме от изменения существенных условий контракта с его обоснованием.».

2.	Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3.	Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного» и разместить на официальном сайте Администрации г. Заречного.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Воронянского С.А.

# Text boxes

1449

06.09.2022