Постановление Администрации города Заречного от 03.02.2026 № 135 (в редакции от 11.02.2026 № 207, от 29.07.2026 № 1154)
Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды»
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ закрытого административно-территориального образования 
г. Заречного Пензенской области, утвержденным постановлением Администрации 
г. Заречного Пензенской области от 05.11.2025 № 1899, статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава городского округа город Заречный Пензенской области (закрытое административно-территориальное образование) Администрация ЗАТО г. Заречного постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации г.Заречного Пензенской области:
1) от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»
2) от 10.07.2018 № 1457 «О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»,

3) от 17.09.2018 № 2055 «О внесении изменений в постановление Администрации                 г. Заречного от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»,

4) от 13.03.2019 № 635 «О внесении изменений в постановление Администрации                г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (в редакции от 17.09.2018                   № 2055)»,

5) от 13.05.2019 № 1091 «О внесении изменений в постановление Администрации                 г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

6)  от 04.06.2019 № 1227 «О внесении изменений в постановление Администрации   г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

7) от 22.07.2019 № 1539 «О внесении изменений в постановление Администрации              г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

8) от 08.08.2019 № 1656 «О внесении изменений в постановление Администрации               г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

9) от 30.10.2019 № 2290 «О внесении изменений в постановление Администрации              г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

10) от 28.01.2020 № 154 «О внесении изменений в постановление Администрации              г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,
11) от 06.02.2020 № 215 «О внесении изменений в постановление Администрации             г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

12) от 06.03.2020 № 409 «О внесении изменений в постановление Администрации           г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

13) от 18.03.2020 № 463 «О внесении изменений в постановление Администрации           г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

14) от 15.06.2020 № 914 «О внесении изменений в постановление Администрации           г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

15) от 17.09.2020 № 1583 «О внесении изменений в постановление Администрации     г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

16) от 30.09.2020 № 1678 «О внесении изменений в постановление Администрации  г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

17) от 23.12.2020 № 2325 «О внесении изменений в постановление Администрации  г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

18) от 01.03.2021 № 326 «О внесении изменений в постановление Администрации    г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

19) от 19.05.2021 № 864 «О внесении изменений в постановление Администрации    г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

20) от 30.06.2021 № 1197 «О внесении изменений в постановление Администрации  г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,
21) от 27.08.2021 № 1564 «О внесении изменений в постановление Администрации  г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,
22) от 24.12.2021 № 2452 «О внесении изменений в постановление Администрации  г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,
23) от 21.02.2022 № 268 «О внесении изменений в постановление Администрации    г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

24) от 27.07.2022 № 1247 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,

25) от 06.09.2022 № 1468 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,

26) от 14.11.2022 № 1884 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,

27) от 14.12.2022 № 2116 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,

28) от 19.01.2023 № 51 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,

29) от 27.01.2023 № 114 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,
30) от 22.03.2023 № 405 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,

31) от 19.10.2023 № 1795 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,

32) от 29.01.2024 № 102 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,

33) от 14.02.2024 № 193 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,

34) от 16.05.2024 № 710 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,

35) от 19.06.2024 № 922 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,

36) от 23.07.2024 № 1116 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,

37) от 07.11.2024 № 1849 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,

38) от 13.12.2024 № 2119 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,

39) от 03.02.2025 № 184 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,

40) от 22.07.2025 № 1253 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055»,

41) от 24.10.2025 № 1825 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей г.Заречного Пензенской области от 24.12.2025 № 123 «О бюджете ЗАТО г.Заречного Пензенской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов».
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Администрации города И.В. Дильмана.
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

г. Заречного Пензенской области

от 03.02.2026 № 135
в редакции от 29.07.2026 № 1154
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды»
1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
Формирование современной городской среды г. Заречного Пензенской области - это реализация приоритетного национального проекта «Инфраструктура для жизни».
 Большое внимание в городе оказывается вопросам благоустройства, озеленения, формированию ландшафтного дизайна и совершенствованию архитектурного облика города.
Городская среда города Заречного характеризуется рядом ценных (в ряде случаев, уникальных) пространственных особенностей:
- архитектурно-планировочная и композиционная целостность города, его центральной части, ставшая классикой советского градостроительства;
- высокая экологичность среды - каждый квартал или микрорайон города в той или иной мере сохранил естественный сосновый лес, заложенную проектом невысокую плотность застройки, высокий уровень благоустройства;
- городской ландшафт в целом обладает живописным сочетанием выразительных озелененных пространств и обусловливает высокий природно-градостроительный потенциал перспективного развития города;
- транспортная структура города имеет большие возможности для реконструкции и дальнейшего развития, определяемые современными требованиями организации надежных и кратчайших по времени транспортных корреспонденций между различными районами города.
В городе широко применяются современные технологии и новые формы в ландшафтном дизайне городских территорий:
- установка в парках и скверах декоративных шаров, каркасных шаров, светодиодных декоративных светильников, топиарных фигур;
- установка на жилых домах и опорах уличного освещения декоративных кашпо;
- установка на территории города современных скульптур после проведения симпозиумов скульпторов;
- создание арт-объектов.
Привлечение внимания граждан и общественности к решению одной из ключевых проблем современного состояния городской инфраструктуры - ее агрессивности и некомфортности для человека, в том числе: 
- позволит сформировать понимание имеющихся достижений и актуальных проблем в сфере благоустройства города,
 - сделает публичными для граждан и общественности результаты работы органов власти в сфере благоустройства городской среды и создаст основу для оценки эффективности их работы в этой сфере,
 - выявленные в результате формирования индекса качества городской среда актуальные проблемы в сфере благоустройства будут положены в основу принятия управленческих решений органами власти при формировании соответствующих программ благоустройства с включением в их состав мероприятий, которые направлены на решение выявленных гражданами текущих проблем,  
- позволит стимулировать самих граждан, представителей бизнеса к их вовлечению в реализацию мероприятий по благоустройству городов, в том числе финансово. 
За период с 2019 года на территории города было благоустроено 7 общественных территорий и 14 дворовых территорий.
Данная программа позволит решить вышеуказанные вопросы в плановом порядке.

Цель данной программы – Повышение уровня благоустройства города Заречного. 
На достижение указанной цели в рамках программы направлено решение следующей задач:

- создание комфортной городской среды и среды сельских поселений на территории Пензенской области путем реализации комплексных проектов по благоустройству на основании единых ключевых подходов и приоритетов посредством реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий,
- участие граждан города в инициативных проектах благоустройства дворовых территорий.
Паспорт

муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»
1. Основные положения

	1
	Куратор муниципальной программы
	Первый заместитель Главы Администрации г.Заречного Пензенской области
(вопросы развития жильно-коммунального хозяйства)

	2
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация г. Заречного Пензенской области

 (отдел городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации г. Заречного)

	3
	Соисполнители муниципальной программы (при наличии)
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области» (далее – МКУ «УКС»)
Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений многоквартирных домов (по согласованию).

Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного Пензенской области

	4
	Сроки реализации муниципальной программы
	Сроки реализации муниципальной программы – 2026 - 2030 годы

	5
	Цель (цели) муниципальной программы
	Повышение уровня благоустройства города Заречного

	6
	Объемы и источники финансирования
	Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 169 992,6 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:

2026 год – 129 825,7 тыс. руб.;

2027 год – 16 819,0 тыс. руб.;

2028 год – 23 347,9 тыс. руб.;

2029 год –0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.

из них:

за счет средств федерального бюджета составляет 146 502,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 109 502,5 тыс. руб.;

2027 год – 15 000,0 тыс. руб.;

2028 год – 22 000,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.

за счет средств регионального бюджета составляет 10 040,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 9285,8 тыс. руб.;

2027 год – 306,1 тыс. руб.;

2028 год – 449,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета составляет 13358,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 10946,4 тыс. руб.;

2027 год – 1512,9 тыс. руб.;

2028 год – 898,9 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.

за счет иных источников финансирования составляет:0тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год – 0,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.

	7
	Связь с национальной целью (целями) развития Российской Федерации
	Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Цель: Комфортная и безопасная среда для жизни.

Целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»:

- улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году,

- благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

	8
	Связь с государственной программой Пензенской области
(при наличии)
	Постановление Правительства Пензенской обл. от 01.09.2017 № 414-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области»


	9
	Проекты, входящие в состав муниципальной программы
	Национальной проект «Инфраструктура для жизни»
Федеральный проект «Формирование комфортной

городской среды»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»


2. Показатели муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»
	п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Национальная цель
	Связь с показателями национальных целей
	Индикаторы, характеризующие достижение показателя национальной цели развития

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель муниципальной программы: «Повышения уровня благоустройства города Заречного»

	1
	Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств (нарастающим итогом)
	Ед.
	9
	14
	21
	27
	34
	40
	Администрация г. Заречного Пензенской области

 (отдел городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации г. Заречного)
	Комфортная и безопасная среда для жизни
	- улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году,

- благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году
	1. Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах, %

2026- 16,

2027- 19,
2028- 23,
2029- 27,
2030- 30.

Количество благоустроенных общественных территорий, ед.

2026- 10 000,
2027- 15 000,
2028- 20 000,
2029- 25 000,
2030- 30 000.

Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, ед.

2026- 483,

2027- 771,
2028- 1 059,
2029- 1 347,
2030- 1 635.

	2.
	Количество проектов инициированных гражданами в сфере благоустройства
(нарастающим итогом)
	Ед.
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	Администрация г. Заречного Пензенской области

 (отдел городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации г. Заречного)
	нет
	нет
	нет


3.Перечень структурных элементов муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»
	№

п/п
	Задачи структурного элемента
	Ожидаемый эффект от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателем муниципальной программы

	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателей
	Вес показателя задачи структурного элемента, % (графа 3 таблицы)
	Размер финансового обеспечения, влияющий на достижение задачи структурного элемента, 

тыс. руб.
	

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Региональный проект: «Формирование комфортной городской среды»

	Ответственный за реализацию: Администрация г. Заречного Пензенской области (отдел городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации г. Заречного)
	Срок реализации: 2026-2030

	1
	Задача 1:

Создание комфортной городской среды и среды сельских поселений на территории Пензенской области путем реализации комплексных проектов по благоустройству на основании единых ключевых подходов и приоритетов посредством реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий
	Повышение

индекса качества городской среды
	ед.
	242
	245
	250
	255
	260
	270
	100 
	117 214,4
	16819,0
	23347,9
	0
	0
	Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств 

	Комплекс процессных мероприятий: «Повышение благоустройства города Заречного»

	Ответственный за реализацию: Администрация г. Заречного Пензенской области (отдел городской инфраструктуры и жилищной политики 

Администрации г. Заречного)
	Срок реализации: 2026-2030

	
	Задача 1

Участие граждан города в инициативных проектах благоустройства дворовых территорий
	Увеличение доли  граждан принявших участие в реализации проектов благоустройства от общего количества граждан, проживающих на территории города
	%
	17,0
	17,1
	17,2
	17,3
	17,4
	17,5
	100
	12611,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Количество проектов инициированных гражданами в сфере благоустройства




4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»
	№

п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	
	Всего
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»


	Администрации                       г. Заречного Пензенской области, 

МКУ «УКС»,

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений многоквартирных домов (по согласованию),

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
	всего
	169992,6
	129825,7
	16 819,0
	23347,9
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	13358,2
	10946,4
	1 512,9
	898,9
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	10 040,9
	9285,8
	306,1
	449,0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	146502,5
	109502,5
	15 000,0
	22 000,0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	91,0
	91,0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Администрации                   г. Заречного Пензенской области, 

МКУ «УКС»,

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений многоквартирных домов (по согласованию),

Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного Пензенской области
	всего
	157381,3
	117 214,4
	16819,0
	23347,9
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	9017,6
	6605,8
	1512,9
	898,9
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	1 861,2
	1106,1
	306,1
	449,0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	146502,5
	109502,5
	15000,0
	22000,0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Комплекс процессных мероприятий:

Повышение благоустройства города Заречного 


	Администрации                           г. Заречного Пензенской области, 

МКУ «УКС»,

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений многоквартирных домов (по согласованию).
	всего
	12611,3
	12611,3
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	4340,6
	4340,6
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	8 179,7
	8 179,7
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	91,0
	91,0
	0
	0
	0
	0


Приложение № 1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»
Региональные проекты, входящие в состав муниципальной программы

Паспорт регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды»
1. Основные положения

	Куратор регионального проекта
	Первый заместитель Главы Администрации г. Заречного Пензенской области (вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства)



	Ответственный исполнитель регионального проекта
	Администрация г.Заречного Пензенской области (отдел городской инфраструктуры и жилищной политики)

	Соисполнители регионального проекта (при наличии)
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области».

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений многоквартирных домов (по согласованию).

Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного Пензенской области

	Связь с национальным проектом, федеральным проектом (наименование проектов)
	Национальный проект «Жилье и городская среда», 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».


2. Показатели регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»
	 №

п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения показателя (по ОКЕИ)
	Значение показателя по годам

	
	
	
	Базовое значение
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Задача: Создание комфортной городской среды и среды сельских поселений на территории Пензенской области путем реализации комплексных проектов по благоустройству на основании единых ключевых подходов и приоритетов посредством реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий 

	1.
	Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств 
(нарастающим итогом)
	Ед.
	1
	1
	2
	3
	4
	5

	2.
	Количество реализованных проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (нарастающим итогом)
	Ед.
	1
	1
	2
	2
	3
	4


3. Перечень мероприятий регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды» 
	№

п/п
	Наименование мероприятия регионального проекта
	Единица измерения показателя (по ОКЕИ)
	Значение показателя по годам

	
	
	
	Базовое значение
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Задача:  Создание комфортной городской среды и среды сельских поселений на территории Пензенской области путем реализации комплексных проектов по благоустройству на основании единых ключевых подходов и приоритетов посредством реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий

	1.
	Мероприятие (результат): Повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий г. Заречного Пензенской области
	Благоустройство территорий

ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	Мероприятие (результат): Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Благоустройство территорий

ед.
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	3.
	Мероприятие (результат): Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (в части реализации иных мероприятий, направленных на достижение результата соглашения о предоставлении субсидий, софинансирование которых из бюджетов других уровней не предусмотрено, за счет средств местного бюджета)
	Разработка проекта благоустройства

ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4.
	Мероприятие (результат): Повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий г. Заречного Пензенской области (в части реализации иных мероприятий, направленных на достижение результата соглашения о предоставлении субсидий, софинансирование которых из бюджетов других уровней не предусмотрено, за счет средств местного бюджета)
	Разработка проекта благоустройства

ед.
	1
	1
	0
	0
	0
	0


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Код бюджетной классификации

(ГРБС, Рз, Пр, ЦС, ВР)
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам,

тыс. руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	
	всего
	117 214,4
	16819,0
	23347,9
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	6605,8
	1512,9
	898,9
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	1106,1
	306,1
	449,0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	109502,5
	15000,0
	22000,0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	1.
	Повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий города Заречного Пензенской области
	9010503

321И455550240
	всего
	10505,5
	15919,0
	23347,9
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	404,5
	612,9
	898,9
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	101,0
	306,1
	449,0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	10000,0
	15000,0
	22000,0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	957 0801321И454240620
	всего
	101522,8
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	1015,2
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	1005,1
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	99502,5
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (в части реализации иных мероприятий, направленных на достижение результата соглашения о предоставлении субсидий, софинансирование которых из бюджетов других уровней не предусмотрено, за счет средств местного бюджета)
	9010801321И4А4241240
	всего
	726,1
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	726,1
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (в части реализации иных мероприятий, направленных на достижение результата соглашения о предоставлении субсидий, софинансирование которых из бюджетов других уровней не предусмотрено, за счет средств местного бюджета)
	9010703321И4А4241240
	всего
	2560,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет

	2560,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий г. Заречного Пензенской области (в части реализации иных мероприятий, направленных на достижение результата соглашения о предоставлении субсидий, софинансирование которых из бюджетов других уровней не предусмотрено, за счет средств местного бюджета)
	9010503321И4А5551240
	всего
	1900,0
	900,0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	1900,0
	900,0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0


5. План реализации регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды» 

	№

п/п
	Наименование мероприятия, контрольная точка
	Тип мероприятия (результата)
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа

	Задача: Создание комфортной городской среды и среды сельских поселений на территории Пензенской области путем реализации комплексных проектов по благоустройству на основании единых ключевых подходов и приоритетов посредством реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий

	1.1
	Мероприятие (результат): Повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий города Заречного Пензенской области
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	МКУ «УКС» 
	

	1.1.1
	Контрольная точка:

Заключен муниципальный контракт
	
	01.05

	МКУ «УКС» 
	Муниципальный контракт

	1.1.2
	Контрольная точка:

Работы выполнены 
	
	01.10
	Муниципальная общественная комиссия г.Заречного,

МКУ «УКС» 
	Акт приемки выполненных работ

	1.2
	Мероприятие (результат):  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	Департамент культуры и молодежной политики г.Заречного
	

	1.2.1
	Контрольная точка:

Заключен муниципальный контракт
	
	01.05
	Департамент культуры и молодежной политики г.Заречного
	Муниципальный контракт

	1.2.2
	Контрольная точка:

Работы выполнены
	
	01.12
	Муниципальная общественная комиссия г.Заречного,

Департамент культуры и молодежной политики г.Заречного
	Акт приемки выполненных работ

	1.3
	Мероприятие (результат):  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (в части реализации иных мероприятий, направленных на достижение результата соглашения о предоставлении субсидий, софинансирование которых из бюджетов других уровней не предусмотрено, за счет средств местного бюджета)
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	МКУ «УКС» 
	

	1.3.1
	Контрольная точка:

Заключен муниципальный контракт
	
	01.05
	МКУ «УКС» 
	Муниципальный контракт

	1.3.2
	Контрольная точка:

Работы выполнены
	
	01.12
	МКУ «УКС» 
	Акт приемки выполненных работ

	1.4
	Мероприятие (результат): Повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий г. Заречного Пензенской области (в части реализации иных мероприятий, направленных на достижение результата соглашения о предоставлении субсидий, софинансирование которых из бюджетов других уровней не предусмотрено, за счет средств местного бюджета)
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	МКУ «УКС» 
	

	1.4.1
	Контрольная точка:

Заключен муниципальный контракт
	
	01.05
	МКУ «УКС» 
	Муниципальный контракт

	1.4.2
	Контрольная точка:

Работы выполнены
	
	01.12
	МКУ «УКС» 
	Акт приемки выполненных работ


Приложение № 2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»
Паспорт комплекса процессных мероприятий 

Повышение благоустройства города Заречного
1. Основные положения

	Ответственный исполнитель за выполнение комплекса процессных мероприятий
	Администрация города Заречного Пензенской области (отдел городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного)

	Соисполнители (при наличии)
	МКУ «УКС», Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений многоквартирных домов (по согласованию)


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Повышение благоустройства города Заречного
	№

п/п
	Показатели 
	Единица измерения показателя (по ОКЕИ)
	Базовое значение


	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.
	Задача: Участие граждан города в инициативных проектах благоустройства дворовых территорий.
	

	1
	Процент софинансирования инициативных проектов жителями города Заречного Пензенской области в сфере благоустройства (не менее)
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	Администрация города


3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

Повышения уровня благоустройства города Заречного
	№

п/п
	Наименование мероприятия регионального проекта
	Единица измерения показателя (по ОКЕИ)
	Базовое значение


	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Задача: Участие граждан города в инициативных проектах благоустройства дворовых территорий.

	1.1
	Мероприятие (результат): Проведение ремонтных работ в отношении внутриквартальных проездов
	кв.м.
	13000
	13500
	14000
	14500
	15000
	15500

	1.2
	Мероприятие (результат): Расходы на реализацию инициативных проектов жителей города Заречного Пензенской области в сфере благоустройства
	Количество благоустроенный дворовых территорий, ед.
	6
	11
	5
	5
	5
	5

	1.3
	Мероприятие (результат): Расходы на реализацию инициативных проектов жителей города Заречного Пензенской области в сфере благоустройства- ПИР
	Разработка проектов, ед.
	6
	11
	5
	5
	5
	5


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Повышение благоустройства города Заречного

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Код бюджетной классификации

(ГРБС, Рз, Пр, ЦС, ВР)
	Источники финансирования
	Объем финансового 

обеспечения по годам,

тыс. руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Комплекс процессных мероприятий

Повышение благоустройства города Заречного

	
	всего
	12611,3
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	4310,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	8179,7
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	91,0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Мероприятие (результат): Проведение ремонтных работ в отношении внутриквартальных проездов
	9010409324019Д210240
	всего
	1470,6
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	1470,6
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Мероприятие (результат): Расходы на реализацию инициативных проектов жителей города Заречного Пензенской области в сфере благоустройства
	901050332401S1470240
	всего
	9190,7
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	920,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	8 179,7
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	91,0
	0
	0
	0
	0

	1.2.1
	проспект Мира, д. 62 «Инициативный проект»
	
	всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2
	проспект Мира, д. 84 «Инициативный проект»
	
	всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3
	проезд Молодежный, д. 3 «Инициативный проект»
	
	всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4
	улица Зеленая, д. 10, 10В, 10Д, 10И

«Инициативный проект»

	
	всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.5
	улица Озерская, д. 10 «Обустройство зоны отдыха жителей муниципальной территории «Двор нового поколения»


	
	всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.6
	улица Ленина, д. 74  «Инициативный проект»

	
	всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.7
	улица Светлая, д. 24

«Инициативный проект»

	
	всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.8
	улица Светлая, д. 32

«Инициативный проект»
	
	всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.9
	улица Ленина, д. 63, д. 65, д. 65А, д. 67, д. 69, д. 71, д. 73

«Инициативный проект»


	
	всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.10
	улица Ленина, д. 37

«Инициативный проект»


	
	всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.11
	улица Заречная, д. 6

«Уютный дворик»


	
	всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Мероприятие (результат): Расходы на реализацию инициативных проектов жителей города Заречного Пензенской области в сфере благоустройства- ПИР
	901050332401А1470240
	всего
	1950,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	1950,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0


5. План реализации комплекса процессных мероприятий

Повышение благоустройства города Заречного
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольная точка
	Тип мероприятия (результата)
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа

	Задача: Участие граждан города в инициативных проектах благоустройства дворовых территорий.

	1.1
	Мероприятие (результат): Проведение ремонтных работ в отношении внутриквартальных проездов
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	МКУ «УКС»
	

	1.1.1
	 Контрольная точка:
«Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»
	
	01.05
	МКУ «УКС»
	Договор на выполнение работ

	1.1.2
	Контрольная точка:
Работа выполнена
	
	01.11.
	МКУ «УКС»
	Акт приемки выполненных работ

	1.2
	Мероприятие: 
Расходы на реализацию инициативных проектов жителей города Заречного Пензенской области в сфере благоустройства
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	МКУ «УКС»
	

	1.2.1
	 Контрольная точка:
«Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»
	
	01.05
	МКУ «УКС»
	Договор на выполнение работ

	1.2.2
	Контрольная точка:
Работа выполнена
	
	01.11
	МКУ «УКС»
	Акт приемки выполненных работ

	1.3
	Мероприятие: 

Расходы на реализацию инициативных проектов жителей города Заречного Пензенской области в сфере благоустройства- ПИР
	Оказание услуг (выполнение работ)
	
	
	

	
	Контрольная точка

«Заключен договор на выполнение работ»
	
	14.03
	МКУ «УКС»
	Договор на выполнение работ

	
	Контрольная точка:

 Работа выполнена
	
	10.04
	МКУ «УКС»
	Акт приемки выполненных работ


Приложение № 3
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»
Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству на период 
действия программы
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес домов (дворовой территории)

	1
	2
	3

	1
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 4

	2
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 4а

	3
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 6/17

	4
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 9/20

	5
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 12

	6
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 13

	7
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 14

	8
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 15

	9
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 24

	10
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 28

	11
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 30

	12
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 38

	13
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 39

	14
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 41

	15
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 43

	16
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 45

	17
	г. Заречный
	пр-кт 30-летия Победы, 47

	18
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 8

	19
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 8а

	20
	г. Заречный
	пр-кт Мира,10

	21
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 13

	22
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 14

	23
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 15

	24
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 16

	25
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 16а

	26
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 17

	27
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 18

	28
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 19

	29
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 21

	30
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 22

	31
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 22а

	32
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 24

	33
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 28

	34
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 30

	35
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 32

	36
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 56

	37
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 56а

	38
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 58

	39
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 60

	40
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 62

	41
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 64

	42
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 66

	43
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 68

	44
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 76

	45
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 78

	46
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 80

	47
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 82

	48
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 84

	49
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 86

	50
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 90

	51
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 92

	52
	г. Заречный
	пр-кт Мира, 94

	53
	г. Заречный
	проезд В.В. Демакова, 7

	54
	г. Заречный
	проезд Молодежный, 2

	55
	г. Заречный
	проезд Молодежный, 3

	56
	г. Заречный
	проезд Молодежный, 4

	57
	г. Заречный
	проезд Молодежный, 6

	58
	г. Заречный
	проезд Молодежный, 7

	59
	г. Заречный
	проезд Молодежный, 8

	60
	г. Заречный
	проезд Молодежный, 9

	61
	г. Заречный
	проезд Молодежный, 10

	62
	г. Заречный
	проезд Молодежный, 11

	63
	г. Заречный
	проезд Молодежный, 12

	64
	г. Заречный
	проезд Моховой, 3

	65
	г. Заречный
	проезд Моховой, 5

	66
	г. Заречный
	проезд Моховой, 5а

	67
	г. Заречный
	проезд Руднева, 2

	68
	г. Заречный
	ул. Адмирала Макарова, 86

	69
	г. Заречный
	ул. Адмирала Макарова, 88

	70
	г. Заречный
	ул. Ахунская, 3

	71
	г. Заречный
	ул. Ахунская, 5

	72
	г. Заречный
	ул. Ахунская, 7

	73
	г. Заречный
	ул. Ахунская, 9

	74
	г. Заречный
	ул. Ахунская, 9а

	75
	г. Заречный
	ул. Ахунская, 21

	76
	г. Заречный
	ул. Братская, 2/7

	77
	г. Заречный
	ул. Братская,3

	78
	г. Заречный
	ул. Братская,4

	79
	г. Заречный
	ул. Братская, 5

	80
	г. Заречный
	ул. Братская, 5а

	81
	г. Заречный
	ул. Братская, 7

	82
	г. Заречный
	ул. Братская, 9

	83
	г. Заречный
	ул. Братская, 11

	84
	г. Заречный
	ул. Братская, 13

	85
	г. Заречный
	ул. Братская, 15

	86
	г. Заречный
	ул. Братская, 15а

	87
	г. Заречный
	ул. Братская, 18

	88
	г. Заречный
	ул. Братская, 20

	89
	г. Заречный
	ул. Братская, 20а

	90
	г. Заречный
	ул. Братская, 21а

	91
	г. Заречный
	ул. Братская, 25

	92
	г. Заречный
	ул. Братская, 29

	93
	г. Заречный
	ул. Братская, 31

	94
	г. Заречный
	ул. Братская, 33

	95
	г. Заречный
	ул. Восточная, 1

	96
	г. Заречный
	ул. Восточная, 3

	97
	г. Заречный
	ул. Восточная, 4

	98
	г. Заречный
	ул. Восточная, 5

	99
	г. Заречный
	ул. Восточная, 6

	100
	г. Заречный
	ул. Восточная, 7

	101
	г. Заречный
	ул. Восточная, 8

	102
	г. Заречный
	ул. Восточная, 9

	103
	г. Заречный
	ул. Восточная, 10

	104
	г. Заречный
	ул. Восточная, 11

	105
	г. Заречный
	ул. Восточная, 12

	106
	г. Заречный
	ул. Восточная, 13

	107
	г. Заречный
	ул. Восточная, 14

	108
	г. Заречный
	ул. Восточная, 15

	109
	г. Заречный
	ул. Восточная, 17

	110
	г. Заречный
	ул. Восточная, 19

	111
	г. Заречный
	ул. Восточная, 21

	112
	г. Заречный
	ул. Заречная, 3

	113
	г. Заречный
	ул. Заречная, 5

	114
	г. Заречный
	ул. Заречная, 8

	115
	г. Заречный
	ул. Заречная, 10

	116
	г. Заречный
	ул. Заречная, 13

	117
	г. Заречный
	ул. Заречная, 14

	118
	г. Заречный
	ул. Заречная, 16

	119
	г. Заречный
	ул. Заречная, 18

	120
	г. Заречный
	ул. Заречная, 20

	121
	г. Заречный
	ул. Заречная, 22

	122
	г. Заречный
	ул. Заречная, 24

	123
	г. Заречный
	ул. Заречная, 26а

	124
	г. Заречный
	ул. Заречная, 30а

	125
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 3

	126
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 5

	127
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 7

	128
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 9

	129
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 10

	130
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 10а

	131
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 10 б

	132
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 10 в

	133
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 10 г

	134
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 10 д

	135
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 10 е

	136
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 10 и

	137
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 15

	138
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 16

	139
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 17

	140
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 22

	141
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 23

	142
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 24

	143
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 25

	144
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 26

	145
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 29

	146
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 29а

	147
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 29 б

	148
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 29 в

	149
	г. Заречный
	ул. Зеленая, 33

	150
	г. Заречный
	ул. Комсомольская, 3

	151
	г. Заречный
	ул. Комсомольская, 4

	152
	г. Заречный
	ул. Комсомольская, 8

	153
	г. Заречный
	ул. Комсомольская, 12/1

	154
	г. Заречный
	ул. Комсомольская, 12/2

	155
	г. Заречный
	ул. Комсомольская, 14

	156
	г. Заречный
	ул. Комсомольская, 18

	157
	г. Заречный
	ул. Комсомольская, 20

	158
	г. Заречный
	ул. Комсомольская, 22

	159
	г. Заречный
	ул. Комсомольская, 23

	160
	г. Заречный
	ул. Комсомольская, 24

	161
	г. Заречный
	ул. Конституции СССР, 6

	162
	г. Заречный
	ул. Конституции СССР, 10

	163
	г. Заречный
	ул. Конституции СССР, 12

	164
	г. Заречный
	ул. Конституции СССР, 14

	165
	г. Заречный
	ул. Конституции СССР, 23

	166
	г. Заречный
	ул. Конституции СССР, 25

	167
	г. Заречный
	ул. Конституции СССР, 27

	168
	г. Заречный
	ул. Конституции СССР, 29

	169
	г. Заречный
	ул. Конституции СССР, 31

	170
	г. Заречный
	ул. Конституции СССР, 33

	171
	г. Заречный
	ул. Конституции СССР, 35

	172
	г. Заречный
	ул. Конституции СССР, 39

	173
	г. Заречный
	ул. Конституции СССР, 41

	174
	г. Заречный
	ул. Ленина, 1

	175
	г. Заречный
	ул. Ленина,2а

	176
	г. Заречный
	ул. Ленина, 2б

	177
	г. Заречный
	ул. Ленина, 2в

	178
	г. Заречный
	ул. Ленина, 2г

	179
	г. Заречный
	ул. Ленина,3

	180
	г. Заречный
	ул. Ленина, 5

	181
	г. Заречный
	ул. Ленина, 8

	182
	г. Заречный
	ул. Ленина, 9

	183
	г. Заречный
	ул. Ленина, 10а

	184
	г. Заречный
	ул. Ленина, 11

	185
	г. Заречный
	ул. Ленина, 12

	186
	г. Заречный
	ул. Ленина, 13

	187
	г. Заречный
	ул. Ленина, 14

	188
	г. Заречный
	ул. Ленина, 15

	189
	г. Заречный
	ул. Ленина, 16

	190
	г. Заречный
	ул. Ленина, 17

	191
	г. Заречный
	ул. Ленина, 18

	192
	г. Заречный
	ул. Ленина, 20

	193
	г. Заречный
	ул. Ленина, 21

	194
	г. Заречный
	ул. Ленина, 26

	195
	г. Заречный
	ул. Ленина, 27

	196
	г. Заречный
	ул. Ленина, 28

	197
	г. Заречный
	ул. Ленина, 29

	198
	г. Заречный
	ул. Ленина, 30

	199
	г. Заречный
	ул. Ленина, 31а

	200
	г. Заречный
	ул. Ленина, 32

	201
	г. Заречный
	ул. Ленина, 33

	202
	г. Заречный
	ул. Ленина, 34

	203
	г. Заречный
	ул. Ленина, 35

	204
	г. Заречный
	ул. Ленина, 37а

	205
	г. Заречный
	ул. Ленина, 39

	206
	г. Заречный
	ул. Ленина, 41

	207
	г. Заречный
	ул. Ленина, 43

	208
	г. Заречный
	ул. Ленина, 44

	209
	г. Заречный
	ул. Ленина, 45

	210
	г. Заречный
	ул. Ленина, 46

	211
	г. Заречный
	ул. Ленина, 47

	212
	г. Заречный
	ул. Ленина, 48

	213
	г. Заречный
	ул. Ленина, 49

	214
	г. Заречный
	ул. Ленина, 50

	215
	г. Заречный
	ул. Ленина, 51

	216
	г. Заречный
	ул. Ленина, 53

	217
	г. Заречный
	ул. Ленина, 54

	218
	г. Заречный
	ул. Ленина, 56

	219
	г. Заречный
	ул. Ленина, 57

	220
	г. Заречный
	ул. Ленина, 58

	221
	г. Заречный
	ул. Ленина, 59

	222
	г. Заречный
	ул. Ленина, 60

	223
	г. Заречный
	ул. Ленина, 61

	224
	г. Заречный
	ул. Ленина, 61а

	225
	г. Заречный
	ул. Ленина, 62

	226
	г. Заречный
	ул. Ленина, 64

	227
	г. Заречный
	ул. Ленина, 65а

	228
	г. Заречный
	ул. Ленина, 66

	229
	г. Заречный
	ул. Ленина, 67

	230
	г. Заречный
	ул. Ленина, 68

	231
	г. Заречный
	ул. Ленина, 69

	232
	г. Заречный
	ул. Ленина, 70

	233
	г. Заречный
	ул. Ленина, 71

	234
	г. Заречный
	ул. Ленина, 72

	235
	г. Заречный
	ул. Ленина, 73

	236
	г. Заречный
	ул. Ленина, 74

	237
	г. Заречный
	ул. Лесная, 8

	238
	г. Заречный
	ул. Литке, 35

	239
	г. Заречный
	ул. Литке, 37

	240
	г. Заречный
	ул. Литке, 39

	241
	г. Заречный
	ул. Литке, 41

	242
	г. Заречный
	ул. Литке, 43

	243
	г. Заречный
	ул. Литке, 45

	244
	г. Заречный
	ул. Моховая, 49

	245
	г. Заречный
	ул. Моховая, 51

	246
	г. Заречный
	ул. Моховая, 53

	247
	г. Заречный
	ул. Моховая, 64

	248
	г. Заречный
	ул. Моховая, 66

	249
	г. Заречный
	ул. Озерская, 2

	250
	г. Заречный
	ул. Озерская, 2а

	251
	г. Заречный
	ул. Озерская, 4

	252
	г. Заречный
	ул. Озерская, 6

	253
	г. Заречный
	ул. Озерская, 8

	254
	г. Заречный
	ул. Озерская, 10

	255
	г. Заречный
	ул. Озерская, 12

	256
	г. Заречный
	ул. Озерская, 14

	257
	г. Заречный
	ул. Озерская, 16

	258
	г. Заречный
	ул. Озерская, 18

	259
	г. Заречный
	ул. Озерская, 20 корп.1

	260
	г. Заречный
	ул. Озерская, 20 корп.2

	261
	г. Заречный
	ул. Озерская, 20 корп.3

	262
	г. Заречный
	ул. Озерская, 22

	263
	г. Заречный
	ул. Озерская, 22 корп. 2

	264
	г. Заречный
	ул. Светлая, 1

	265
	г. Заречный
	ул. Светлая, 1а

	266
	г. Заречный
	ул. Светлая, 1б

	267
	г. Заречный
	ул. Светлая, 7

	268
	г. Заречный
	ул. Светлая, 9

	269
	г. Заречный
	ул. Светлая, 11

	270
	г. Заречный
	ул. Светлая, 13

	271
	г. Заречный
	ул. Светлая, 22

	272
	г. Заречный
	ул. Светлая, 24

	273
	г. Заречный
	ул. Светлая, 25

	274
	г. Заречный
	ул. Светлая, 28

	275
	г. Заречный
	ул. Светлая, 30

	276
	г. Заречный
	ул. Светлая, 32

	277
	г. Заречный
	ул. Светлая, 33

	278
	г. Заречный
	ул. Спортивная, 1/6

	279
	г. Заречный
	ул. Спортивная, 3

	280
	г. Заречный
	ул. Спортивная, 3а

	281
	г. Заречный
	ул. Спортивная, 5/1

	282
	г. Заречный
	ул. Спортивная, 9

	283
	г. Заречный
	ул. Спортивная, 11

	284
	г. Заречный
	ул. Спортивная, 11а

	285
	г. Заречный
	ул. Строителей, 2

	286
	г. Заречный
	ул. Строителей, 3

	287
	г. Заречный
	ул. Строителей, 3б

	288
	г. Заречный
	ул. Строителей, 4

	289
	г. Заречный
	ул. Строителей, 7

	290
	г. Заречный
	ул. Строителей, 22

	291
	г. Заречный
	ул. Строителей, 24

	292
	г. Заречный
	ул. Торговая, 11

	293
	г. Заречный
	ул. Торговая, 16

	294
	г. Заречный
	ул. Ю.П. Любовина, 3

	295
	г. Заречный
	ул. Ю.П. Любовина, 5

	296
	г. Заречный
	ул. Ю.П. Любовина, 7

	297
	г. Заречный
	ул. Ю.П. Любовина, 9

	298
	г. Заречный
	ул. Ю.П. Любовина, 15

	299
	г. Заречный
	ул. Ю.П. Любовина, 17

	300
	г. Заречный
	ул. Ю.П. Любовина, 21

	301
	г. Заречный
	пр. 30-летия Победы, 19

	302
	г. Заречный
	ул. Комсомольская, 11

	303
	г. Заречный
	ул. Заречная, 28А

	304
	г. Заречный
	пр. 30-летия Победы, 11

	305
	г. Заречный
	ул. Комсомольская, 7

	306
	г. Заречный
	ул. Строителей, 8

	307
	г. Заречный
	Ул. Светлая, 15

	Перечень общественных территорий и перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес общественной территории и перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

	1
	2
	3

	1


	г. Заречный
	Зона отдыха «Лесная» 

	2
	г. Заречный
	Зона отдыха «Солнечная»

	3
	г. Заречный
	Земельный участок у МКД №,№,№ 4,6,8 по ул.Восточной

	4
	г. Заречный
	Сквер «Юбилейный»

	5
	г. Заречный
	Парк Демакова

	6
	г. Заречный
	Благоустройство вдоль улично-дорожной сети ЗАТО г.Заречный Пензенской области. Устройство велосипедной дорожки, расположенной по адресу: Пензенская область, ЗАТО г.Заречный, участок дороги вдоль улиц Озерской, Ахунской, Ленина, Заречной, Заводской.

	7
	г. Заречный
	Земельный участок по адресу г.Заречный, проспект Мира, 42а

	8
	г. Заречный
	Центральный парк культуры и отдыха «Заречье»

	9
	г. Заречный
	Сквер Театральный

	10
	г.Заречный
	Земельный участок по адресу: г.Заречный улица Ахунская, 21

	11
	г.Заречный
	Земельный участок по адресу: г.Заречный, улица Братская, 20а

	12
	г.Заречный
	Земельный участок по адресу: г.Заречный, школа № 222


_________________________________________










