АКТ
проведения контрольного мероприятия

об исполнении обществом с ограниченной ответственностью

«ЭнергоПромСеть» условий концессионного соглашения от 31.12.2020 № 250 

( с изменениями)
г.Заречный                                                                                                                  21.04.2026
Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 9.1 и 9.3 концессионного соглашения от 31.12.2020 № 250 (с изменениями), постановление Администрации города от 29.10.2021 № 1958 «Об определении уполномоченного органа и юридического лица по контролю за исполнением концессионного соглашения от 31.12.2020 № 250, в отношении системы коммунальной инфраструктуры - комплекс объектов, обеспечивающих электроснабжение закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области».
Цель контрольного мероприятия: осуществление муниципальным образованием городской округ – ЗАТО г.Заречный Пензенской области (Концедентом) контроля за соблюдением обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСеть» (Концессионером) условий концессионного соглашение от 31.12.2020 № 250 ( с изменениями) - (далее Соглашение).

Информация об объекте Соглашения: комплекс объектов, обеспечивающих электроснабжение закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области.
Наименование пользователя объектом: общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСеть» (далее ООО «ЭнергоПромСеть»).
Лица, проводившие контрольные мероприятия:
	Дементьев Эдуард Владимирович
	Начальник отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации г.Заречного Пензенской области 

	Объедкин Алексей Владимирович
	Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»


При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

	Баранов Сергей Эдуардович
	Генеральный директор ООО «ЭнергоПромСеть»


Документ на право пользования объектов Соглашения: Концессионное соглашение от 31.12.2020 № 250 (с изменениями) в отношении комплекса объектов, обеспечивающих электроснабжение закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области.
Срок пользования объектом, установленный Соглашением: с 01.01.2021 по 31.12.2030.

Сведения о результатах контрольного мероприятия:
В соответствии с пунктом 1.1 Соглашения концессионер в соответствии с Заданием на осуществление мероприятий по модернизации и эксплуатации Объектов Соглашения, определенным Приложением № 3 к настоящему Соглашению, обязуется за свой счет: 

а) модернизировать недвижимое и технологически связанное с ним движимое имущество, входящее в Объект Соглашения, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту; 

б) осуществлять установку и эксплуатацию праздничного уличного освещения.

В соответствии с Приложением 3 Концессионного соглашения от 31.12.2020                 № 250 в отношении комплекса объектов, обеспечивающих электроснабжение закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области запланировано проведение следующих мероприятий:

Раздел 3. Задание на осуществление мероприятий по модернизации объектов уличного освещения 

	№

пп
	Наименование мероприятий
	Количество
	Срок исполнения мероприятий

	1
	Модернизация системы уличного освещения путем замены светильников на энергосберегающие
	3605 светильников
	2020-2024

	2
	Модернизация системы уличного освещения путем установки новых объектов уличного освещения
	250
	2020-2029


	Мероприятия по модернизации объектов уличного освещения 

	
	Модернизация системы уличного освещения путем установки новых объектов уличного освещения
	
	Документы, подтверждающие выполнение работ по установке новых светильников уличного освещения. Новые светоточки в количестве – 30 штук.


Состояние объектов концессионного соглашения: на момент проведения контрольного мероприятия состояние объектов, переданных по концессионному соглашению - удовлетворительное. 
Заключение по контрольному мероприятию:

1. В 2025 году все объекты, переданные по концессионному соглашению, эксплуатировались в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.  Мероприятия концессионного соглашения по приложению № 3 за 2025 год выполняются.
3. Условия концессионного соглашения от 31.12.2020 № 250, в отношении системы электроснабжения города Заречного Пензенской области Концессионером выполняются.

Приложение:

1.  Приложение к акту проведения контрольного мероприятия об исполнении обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСеть» условий концессионного соглашения, предоставленные концессионером в 2025 году. 
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах. 
Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

___________________ Э.В. Дементьев

___________________ А.В. Объедкин
Подписи лиц, присутствующих при проведении контрольного мероприятия:
                                                                                                                                                                                                                               _____________________ С.Э. Баранов
