Среднесрочные мероприятия и проекты (2013-2015 год)

| Характеристика проекта | Объемы фин-я, тысяч рублей | Ожидаемые результаты | Сроки реализации | Ответственные | Механизм реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| экономическая сферА |  |  |  |  |  |  |
| инновационная деятельность |  |
| Инвестиционные проекты |  |
| Проект «Строительство объектов научно-образовательного центра» |  |
| Строительство по индивидуальному архитектурному проекту, оснащение и ввод в эксплуатацию зданий учебного корпуса (площадью 6 000 кв.м.) и общежития (общей площадью 2000 кв.м., из них жилая 1500 кв.м,), отвечающих требованиям и стандартам качества концепции энергоэффективного «умного» дома | 475 000,0 | Создание комплекса объектов для реализации обучения и размещения студентов, прибывающих для обучения в город | 2014-2015 | Управление инновационного развития Администрации города Департамент городского хозяйства Управляющая компания-1* | Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы внебюджетные источники (средства ВТУЗов) |  |
| Проект «Открытие центра робототехники и мехатроники» |  |
| Открытие образовательного центра для студентов и школьников в сфере робототехники и мехатроники на базе научно-инновационного центра, включая материально-техническое оснащение центра и привлечение высококвалифицированных специалистов | 6 000,0 | Повышение интереса молодежи к техническому образованию, формирование основы развития квалифицированных кадров в сфере высоких технологий | 2015 | Управление инновационного развития Управляющая компания-1* | ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы Внебюджетные источники При условии продления ФЦП 2.4. Обеспечение развития системы научно-технического творчества молодежи Цель - содействие активизации традиционной системы выявления, поощрения и поддержки научно-технического творчества талантливой учащейся молодежи. Конкурс проектов по разработке и реализации программ развития домов (центров, секций, кружков) детского (юношеского) творчества, центров научно-технического творчества молодежи, клубов юных техников, ….. целью деятельности которых являются развитие технического творчества учащейся молодежи, профессиональная ориентация и трудовая адаптация подростков и студенчества. |  |
| Проект «Открытие медиа-центра» |  |
| Оснащение и ввод в эксплуатацию медиа-центра, включающего в себя современную библиотеку, имеющую доступ к международным электронным библиотекам, радиостанцию образовательного центра, коммуникативные зоны, оснащенные компьютерной техникой | 15 000,0 | Создание информационно-коммуникационной среды научно-образовательного центра | 2015 | Управление инновационного развития Управляющая компания-1* |  | ???? с 2015 года |
| Проект «Подготовка инфраструктуры площадки для размещения объектов технологического парка на базе ФГУП ФНПЦ ПО «Старт»» |  |
| Организация офисно-производственной площадки с общей инженерно-технической и организационно-деловой инфраструктурой | 250 000,0 | Размещения на льготных условиях инновационных компаний, в т.ч. резидентов бизнес-инкубатора | 2014-2015 | Управление инновационного развития, Управляющая компания-1* | Средства муниципального бюджета, внебюджетные средства | 7-я площадка? Ответ от ПО «Старт» - согласие на передачу. |
| Институциональные проекты |  |
| Проект «Разработка инновационного паспорта муниципалитета» |  |
| Проведение исследования по оценке инновационного потенциала города и формирование документа, отражающего его основные параметры | 500,0 | Создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности в городе, продвижения новых разработок и продуктов на рынке и привлечения внешних инвесторов. | 2013 | Управление инновационного развития, БИ «ИМПУЛЬС» | Средства муниципального бюджета, внебюджетные источники (средства БИ «Импульс») | БИ: В муниципальном задании не запланировано В связи с низкой инновац. активностью предлагается отложить мероприятие на некоторый срок |
| Проект «Создание банка данных инновационных проектов» |  |
| Создание и продвижение Интернет-ресурса для размещения информации об инновационных проектах и разработках предприятий и организаций города | 250,0 | Коммерциализация и продвижения на рынке инновационных продуктов города | 2014-2015 | Управление инновационного развития | Средства муниципального бюджета, внебюджетные источники | не запланировано? Слабая инновационная активность на территории города! |
| Проект «Разработка проектной документации на объекты капитального строительства научно-образовательного центра» |  |
| Подготовка к строительству (реконструкции) объектов научно-образовательного центра: выбор места размещения центра, оформлению земельных участков (выкуп в муниципальную собственность при необходимости), получение технических условий на подключение к инженерным сетям, разработке ПСД, получение заключения государственной экспертизы, разрешения на строительство (реконструкцию) | 100 000,0 | Техническая и сметная документация на объекты капитального строительства научно-образовательного центра (здания, общежития, инженерные коммуникации и т.п.), прошедшая государственную экспертизу | 2013 | Управление инновационного развития Управляющая компания-1*, Проектные организации | Средства муниципального бюджета, внебюджетные источники (средства ВТУЗов) | НЕТ информации вероятно – НЕ запланировано!!! проект вероятно нужно трансформировать в др. вид – например, филиал МИФИ на базе 218 школы? |
| Проект «Разработка проектной документации на объекты капитального строительства инновационно-технологического парка на базе ФГУП ФНПЦ ПО «Старт»» |  |
| Подготовка к строительству (реконструкции) объектов технологического парка, в том числе обоснование места размещения парка, оформление земельных участков, получение технических условий на подключение к инженерным сетям, разработке ПСД, получению заключения государственной экспертизы, разрешения на строительство (реконструкцию) | 120 000,0 | Техническая и сметная документация на объекты капитального строительства технологического парка (корпуса, инженерные коммуникации и т.п.), прошедшая государственную экспертизу | 2013 | Управление инновационного развития ФГУП ФНПЦ ПО «Старт», Управляющая компания-2**, Проектные организации | Средства муниципального бюджета, внебюджетные источники (средства ФГУП ФНПЦ ПО «Старт») | нет информации вероятно – не запланировано!!! |
| Проект «Реализация мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Софинансирование инновационных проектов малых и средних предприятий города на 2013-2015 годы»» |  |
| Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, реализующих проекты инновационного характера, на условиях льготного долгосрочного кредитования | 80 000,0 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Развитие инновационного бизнеса | 2013-2015 | БИ «Импульс» | Средства муниципального бюджета | БИ: В ФПП есть программа по кредитованию малых инновационных компаний. предлагается включить в ДЦП поддержка субъектов МСП на 2011-2013 годы мероприятие - Проведение ежегодного конкурса на лучший инновационный проект. Приз грант на софинансирование (например 3 премии) |
| Организационные проекты |  |
| Проект «Разработка образовательных программ научно-образовательного центра» |  |
| Разработка основной образовательной программы для бакалавриата и магистратуры, а также программ дополнительного образования, включая учебные планы, описания дисциплин, а также кадровое и ресурсное обеспечение | 6 000,0 | Образовательные программы центра | 2013 | Управление инновационного развития, высшие учебные заведения, ФГУП ФНПЦ ПО «Старт», другие предприятия | ДЦП «Комплексная модернизация системы профессионального образования Пензенской области на 2011–2015 годы» | Региональной программой не предусмотрено выделение средств на разработку образовательных программ, учебных планов и прочее Мероприятие преждевременно? |
| Проект «Поддержка обучения персонала городских предприятий и организаций» |  |
| Поддержка инициативы предприятий города по развитию качества трудовых ресурсов за счет компенсации части расходов, затраченных на повышение квалификации персонала | 6 000,0 | Повышение квалификации занятых в экономике | 2013-2015 | Управление инновационного развития БИ «ИМПУЛЬС», ????? предприятия | ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Пензенской области» на 2009-2014 годы Средства муниципального бюджета, внебюджетные источники п.2.1 Реализация образовательных программ в целях совершенствования кадрового потенциала инновационной сферы – количество специалистов, прошедших обучение на 2013 год – 2 млн. 2014 год – 3 млн. ответственный исп. - Управление инновационной политики и специальных проектов Правительства Пензенской области Сейчас существует: Возмещение части затрат, связанных с обучением специалистов в рамках реализации государственного плана подготовки управленческих кадров по программе "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2009 - 2012 годы" Губернаторский проект подготовки профессиональных кадров для предпринимательства «Университет малого бизнеса» реализуется в рамках ДЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2009-2014 годы». «Университет малого бизнеса» - это проект, целью которого является формирование нового поколения молодых предпринимателей, способных стать костяком инновационного развития экономики региона. | есть такие формы поддержки на уровне региона! |
| Информационные проекты |  |
| Проект «Пропаганда и популяризация инновационной деятельности» |  |
| Проведение научных и образовательных семинаров, бизнес-игр, консультационных встреч для школьников, студентов | 640,0 | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Увеличение налоговых поступлений на все уровни бюджетов от субъектов малого и среднего предпринимательства. Развитие инновационного бизнеса | 2013 | Отдел промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг | ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Пензенской области» на 2009-2014 годы Средства муниципального бюджета | БИ: БИ проводит работу с молодежью города. Есть услуги в муниципальном задании. |
| Итого по блоку «Инновационная деятельность» | 1 059 390,0 |  |  |  |  |  |
| Производственный сектор и СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ (ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И ДОСУГ) |  |
| Инвестиционные проекты |  |
| Проект «Техническое перевооружение предприятия ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» |  |
| Модернизация производственно-технической базы предприятия | 587 500,0 | Обновление основных производственных фондов, снижение износа оборудования | 2013-2015 | ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко | внебюджетные источники | нет информации |
| Проект «Модернизация производства и организация производства новой продукции на предприятиях пищевой промышленности» |  |
| Технологическое обновление производства, замена устаревшего оборудования на современные аналоги. Закупка нового оборудования и наладку производства нового вида продукции | 1 750,0 | Повышение производительности труда. Увеличение объемов производства. Расширение ассортимента продукции. Повышение объемов продаж. Повышение объемов производства и расширение ассортимента производимой на территории города продукции | 2013-2014 | МП «Комбинат детского питания» | ДЦП «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2009–2015 годы», Средства муниципального бюджета, внебюджетные источники | В плановом порядке |
| Проект «Строительство парковочных комплексов» |  |
| Строительство парковочных комплексов циркуляционного типа | 40 000,0 | Увеличение числа парковочных мест в городе | 2013-2015 | Отдел предпринимательства и развития потребительского рынка Привлеченный инвестор | внебюджетные источники | Ахраменков: Низкая активность инвесторов Вероятность проекта настоящий момент низкая! |
| Проект «Строительство торгово-развлекательного комплекса» |  |
| Строительство комплекса с использованием новейших экоэффективных и архитектурных технологий, включающего торговые площадки, кинотеатр, фуд-корт, детский развлекательный комплекс, досуговую зону (боулинг, бильярд, роллердром), арт-площадку (выставочные пространства, зоны творчества), коммуникационные зоны, подземный паркинг | 105 000,0 | Реализация будет способствовать развитию розничной торговли в городе и позволит удовлетворить потребности жителей в сфере развлечений. Расширение ассортимента предлагаемой на рынке продукции. | 2013-2015 | Отдел предприниматель-ства и развития потребительского рынка Привлеченный инвестор | внебюджетные источники | Ахраменков: Низкая активность инвесторов. Информации об интересе к такому строительству нет. |
| Проект «Строительство картодрома» |  |
| Строительство трассы для картинга мирового уровня | 15 000,0 | Удовлетворение потребностей жителей города в сфере развлечений. Возможность проведения регионального/национального/мирового чемпионата по картингу | 2014 | Отдел предпринимательства и развития потребительского рынка Привлеченный инвестор | Внебюджетные источники | Ахраменков: Низкая активность инвесторов Вероятность проекта в настоящий момент низкая! |
| Организационные проекты |  |
| Проект «Разработка конкурсной документации и проведение конкурсов на право заключения инвестиционных соглашений на строительство объектов сферы потребительских услуг» |  |
| Проведение конкурса для определения лучших проектов строительства парковочного комплекса, торгово-развлекательного центра | 350,0 | Заключенный между Администрацией города и Привлеченным инвестором инвестиционный договор на строительство парковочных комплексов | 2013 | Администрация города | Средства муниципального бюджета | Нет информации В бюджете или в ДЦП не запланировано. Кто будет организовывать такой конкурс не совсем понятно. Отдел архитектуры, КУИ? |
| Итого по блоку «Производственный сектор и сфера потребительских услуг» | 749 600,0 |  |  |  |  |  |
| ЭНЕРГЕТИКА и жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| Инвестиционные проекты |  |
| Проект «Подготовка инфраструктуры площадки для размещения объектов инновационно-технологического парка на базе ФГУП ФНЦП ПО «Старт» |  |
| Создание объектов инфраструктуры площадки для размещения объектов инновационно-технологического парка, включая электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжения и водоотведения, телекоммуникации и связи, дорожной инфраструктуры | 250 000,0 | Создание условий для подключения объектов инновационно-технологического парка к коммунальной инфраструктуре | 2014-2015 | Управляющая компания -2** |  | Нет информации! В бюджете или в ДЦП не запланировано |
| Проект «Реализация плановых мероприятий муниципальной долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Заречном Пензенской области на 2010-2015 с перспективой до 2020 года»» |  |
| Реализация плановых мероприятий по энергосбережению, в том числе замена электрических приборов на энергосберегающие аналоги, в жилищном фонде города, энергоснабжающих организациях, в муниципальных предприятиях | 39 361,0 | Сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере. Снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой энергии. | 2013-2015 | Департамент городского хозяйства Администрация города | ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пензенской области на 2010–2020 годы, ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Заречном ПО на 2010-2015 год с перспективой до 2020 года» | В такой сумме не запланировано Пока по нашей ДЦП 432 тыс. руб. это МБ и 72 тыс. РБ Дальше нужно ждать, что нам выделят и на каких условиях соучастия 30/70% или? |
| Проект «Модернизация системы городского уличного и внутриквартального освещения» |  |
| Модернизация муниципального уличного освещения города на основе внедрения энергосберегающего светотехнического нового поколения – энергосберегающих светодиодных источников света, в том числе работающих на солнечных батареях, фотоэлементах | 30 900,0 | Снижение расходов бюджета ЗАТО г. Заречный на освещение улиц и внутриквартальных территорий | 2013-2015 | Департамент городского хозяйства ОАО «Горэлектросеть» | Областная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010–2020 годы, ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Заречном на 2010-2015 год с перспективой до 2020 года», внебюджетные источники | Климанов подготовил обоснование реформирования уличного освещения. Источник – внебюджетные средства (Дильман) Но больше информации – нет! |
| Проект «Строительство и ввод в эксплуатацию нового городского центра питания (ГПП-4) и распределительных сетей в районе новой застройки» |  |
| Строительство нового городского центра питания (ГПП-4) мощностью 50 МВА и развитие внешних электрических сетей напряжением 35 кВ и выше | 703 000,0 | Обеспечение электроэнергией нового и перспективного строительства на территориях, удаленных от существующих центров, и высвобождение территорий, занятых воздушными высоковольтными линиями (замена ВЛ на кабель) | 2013-2015 | Департамент городского хозяйства ОАО «Горэлектросеть» | Внебюджетные источники | нет полноценного обоснования!!! У нас нет четкого представления на сколько этот проект для нас критичен. Нужен энергоаудит города, чтобы иметь понимание на сколько хватит текущих мощностей ГПП 1-3 и когда у нас наступит коллапс! Инвестор непонятен! |
| Проект «Реализация инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы электроснабжения ЗАТО г. Заречный на 2013-2015 годы» |  |
| Реконструкция и техническое перевооружение объектов системы электроснабжения города | 83 600,0 (уточняется при разработке инвестиционной программы) | Снижение износа городских распределительных сетей и подстанций 6-0,4 кВ, ликвидация «узких» мест в системе электроснабжения города | 2013-2015 | Департамент городского хозяйства ОАО «Горэлектросеть» | Областная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010–2020 годы, ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Заречном ПО на 2010-2015 год с перспективой до 2020 года», внебюджетные источники | Нужна инвестиционная программа реконструкции электроснабжения? ??????? |
| Проект «Строительство жилья» |  |
| Строительства жилых домов в микрорайоне №18 | 1 050 000,0 | Повышение обеспеченности жильем жителей города | 2013-2014 | Муниципальный фонд жилья и ипотеки | внебюджетные источники | запланировано |
| Проект «Строительство комплекса энергоэффективных жилых домов (1-я очередь)» |  |
| Строительство первой очереди энергоэффективных жилых домов с использованием современных эко-технологий, в том числе с наличием систем рекуперации тепла, использованием тепловых насосов, современных теплоизооматериалов и энергосберегающих окон | 500 000,0 | Обеспечение комфортным и экологичным жильем жителей города | 2013-2015 | Департамент городского хозяйства Привлеченный инвестор | ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы», Областная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010–2020 годы, внебюджетные источники | Вероятность реализации проекта под вопросом? У нас кроме новых облицовочных материалов. позволяющих уменьшить толщину стен больше нет ничего. Или есть? |
| Проект «Строительство инженерной инфраструктуры территории новой жилой застройки» |  |
| Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, связь) для обеспечения подключения новых жилых домой к существующим инженерным сетям | 379 500,0 | Обеспечение новых жилых объектов коммунальными ресурсами и услугами | 2013 – 2015 | Департамент городского хозяйства ОАО «Горгаз» ОАО «Горэлектросеть» ОАО «РТК» Управляющая компания-3*** Управляющая компания-4**** | ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы», ДЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011–2015 годы», Средства муниципального бюджета внебюджетные источники | Нет информации. Вероятно что-то запланировано при строительстве новых домов. |
| Проект «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» |  |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов, физический износ которых более 40%, в соответствие с требованиями нормативно-технических документов, при одновременном проведении комплекса мероприятий по повышению их энергоэффективности | 47 200,0 | Приведение многоквартирного жилого фонда ЗАТО г. Заречный в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан | 2013 – 2015 | Департамент городского хозяйства | ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы», Средства муниципального бюджета | Кап-ремон домов – ежегодно федеральные деньги выделяются субъекту, потом нам - по площади жилого фонда городов |
| Проект «Реконструкция и техническое перевооружение системы газоснабжения ЗАТО г. Заречный» |  |
| Замена изношенных газопроводов и оборудования газораспределительных пунктов | 5 000,0 | Снижение износа газопроводов, замена оборудования ГРП, модернизация системы электрохимической защиты подземных коммуникаций ликвидация «узких» мест в системе газоснабжения | 2013-2015 | ОАО «Горгаз» | РЦП«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011–2015 годы», внебюджетные источники | НЕТ информации |
| Проект «Строительство и ввод в эксплуатацию новой городской котельной и ряда автономных котельных» |  |
| Строительство новой городского котельной мощностью 85 Гкал/час и автономных котельных с собственной тепловой сетью | 127 500,0 | Обеспечение теплом и горячей водой нового и перспективного строительства на территориях, удаленных от существующей тепловой сети | 2013-2015 | Департамент городского хозяйства Управляющая компания-3*** | РЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011–2015 годы», средства муниципального бюджета, внебюджетные источники | Дильман: Мощности еще позволяют использовать центральную котельную! Необходимости в новых – пока нет |
| Проект «Реализация инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения ЗАТО г. Заречный на 2013-2015 годы» |  |
| Реконструкция и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения ЗАТО г. Заречный | 900 000,0 (уточняется при разработке инвестиционной программы) | Снижение износа городских тепловых сетей, замена оборудования существующих котельной и тепловых пунктов, ликвидация «узких» мест в системе теплоснабжения города | 2013-2015 | Департамент городского хозяйства Управляющая компания-3*** | РЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011–2015 годы», средства муниципального бюджета, внебюджетные источники | Возможно поучаствовать в РЦП, но после того, как объекты перейдут в муниципальную собственность. Но гарантировать, что нам дадут столько, сколько нужно согласно инвест. программы (которой пока нет), невозможно |
| Проект «Реализация инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения и водоотведения ЗАТО г. Заречный на 2013-2015 годы» |  |
| Реконструкция и техническое перевооружение объектов системы водоснабжения и водоотведения ЗАТО г. Заречный | 1 250 000,0 (уточняется при разработке инвестиционной программы) | Снижение износа водопроводных и канализационных сетей, замена оборудования насосных станций, модернизация систем водоподготовки и очистки сточных вод, ликвидация «узких» мест в системе водоснабжения и водоотведения города | 2013-2015 | Департамент городского хозяйства Управляющая компания-4**** | ФЦП "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы, РЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011–2015 годы», средства муниципального бюджета, внебюджетные источники | то же |
| Проект «Развитие системы очистки сточных вод» |  |
| Реконструкция очистных сооружений канализации путем реконструкции цеха механического обезвоживания осадка, строительства блока доочистки сточных вод и очистных сооружений ливневых стоков | 240 000,0 (уточняется при разработке инвестиционной программы) | Приведение степени очистки сточных вод к показателям, установленным для водоема рыбохозяйственного назначения | 2013-2015 | Департамент городского хозяйства Управляющая компания-4**** | РЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011–2015 годы», средства муниципального бюджета, внебюджетные источники | то же |
| Проект «Создание «зеленых» парковок во дворах» |  |
| Размещение на газонах специальных прочных решёток, выдерживающих вес автомобиля и при этом не препятствующих росту травы, обеспечивающих экологичность, эстетичность и функциональность | 15 000,0 | Создание дополнительных парковочных мест во дворах, не уменьшая площадь «зеленой» территории | 2013-2015 | Департамент городского развития | Средства муниципального бюджета | УКС Вероятно не предусмотрено? ФЖИ – в новых домах |
| Организационные меры |  |
| Проект «Проведение комплексного энергоаудита города» |  |
| Диагностика эффективности использования электроэнергии, тепловых и топливных ресурсов на предприятиях, организациях и в частном секторе, анализ потребности в энергоресурсах и разработка рекомендаций по повышению энергоэффективности города. Публикация отчета по комплексному энергоаудиту города в печатных изданиях и на web-сайте города, рассылка рекомендаций по энергосбережению в организации города | 2 200,0 | Энергетический паспорт города | 2013-2014 | Отдел устойчивого развития | Средства муниципального бюджета, внебюджетные источники | Не предусмотрено Средства вероятно можно заложить в нашу ДЦП. У каких-то предприятий уже проведен такой аудит. Нужна картина по городу в целом |
| Итого по блоку «Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство» | 5 623 261,0 |  |  |  |  |  |
| тРАНСПОРТ и связь |  |
| Инвестиционные проекты |  |
| Проект «Приобретение парка электро-автобусов для внутригородских перевозок» |  |
| Комплексное замещение старого автотранспорта на современные экологически чистые транспортные средства – электробасы | 43 223,2 | Замена старого автобусного парка. Экологизация городского транспорта | 2013-2015 | ОАО «Автотранс» | внебюджетные источники | Не запланировано! Нет концепции реформирования транспорта!! |
| Проект «Оснащение маршрутного транспорта города системой ГЛОНАСС» |  |
| Оснащение маршрутного транспорта системой ГЛОНАСС (25ед.) | 750,0 | Повышение безопасности транспортных перевозок. Контроль маршрута движения общественного транспорта | 2013-2015 | ОАО «Автотранс» | внебюджетные источники | Требование федерального законодательства. Автобусы оснащены – уже все |
| Проект «Развитие системы телекоммуникаций и связи города» |  |
| Развитие кабельных сетей связи и модернизация оборудования местной телефонной связи и телематических услуг | 10 100,0 | Развитие информационных технологий и систем связи в ЗАТО г. Заречный | 2012-2015 | ОАО «Радиотелефонная компания» | внебюджетные источники | Нет информации. Возможно запланировано в планах ОАО РТК |
| Проект «Запуск сети покрытия беспроводным интернетом в научно-образовательном центре» |  |
| Строительство вышки для создания сети покрытия беспроводным интернетом научно-образовательного центра | 1 000,0 | Покрытие научно-образовательного центра сетью WiMAX | 2014 | МУП «Центр информационных технологий» | внебюджетные источники |  |
| Проект «Строительство трамвайной линии Заречный – Ахуны – Пенза» |  |
| Строительство рельсового полотна и инженерной сети транспортной линии | 500 000,0 | Улучшение транспортной инфраструктуры города | 2013-2015 | Департамент городского хозяйства | Средства регионального бюджета | НЕРЕАЛЬНО! Озвучен губернатором вариант возможного строительства легкого метро в Пензе (трамваи) |
| Организационные проекты |  |
| Проект «Проведение конкурсов по размещению муниципального заказа на организацию пассажирских перевозок в ЗАТО г. Заречный» |  |
| Привлечение транспортной компании, обладающей современным подвижным составом и способной обеспечить повышение качества и комфортности перевозок пассажиров | 500,0 | Снижение расходов бюджета ЗАТО г. Заречный на организацию пассажирских перевозок | 2013 | Администрация ЗАТО г. Заречный | Средства муниципального бюджета | Дильман: Не планируется. Ставка по прежнему только на Автотранс |
| Информационные проекты |  |
| Проект «Проведение семинаров по современным информационным технологиям для малых и средних предприятий» |  |
| Привлечение спикеров, консультантов в области информационных технологий для проведения семинаров по модернизации предпринимательской деятельности в инновационном бизнесе | 540,0 | Использование инновационных методов ведения бизнеса на малых и средних предприятиях | 2013-2014 | БИ «ИМПУЛЬС» | Средства из муниципального бюджета | Климанов Денис – уточнить!!!! есть ли в муниципальном задании БИ? |
| Итого по блоку «Транспорт и связь» | 556 113,2 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 7 988 364,2 |  |  |  |  |  |
| финансовая сфера |  |  |  |  |  |  |
| Финансово-кредитная система |  |
| Институциональные меры |  |
| Проект «Разработка кредитных продуктов для оплаты обучения» |  |
| Формирование совместно с финансовыми организациями уникальных кредитных предложений для оплаты обучения по образовательным программам, реализуемым на территории города | - | Увеличение привлекательности образовательных программ | 2014-2015 | Научно-образовательный центр |  | Непонятен исполнитель! |
| «Участие в партнерской программе «РВК» |  |
| Получение бизнес-инкубатором «Импульс» статуса партнера фонда посевных инвестиций «РВК», компетенциями которого станут поиск проектов, отбор, экспертиза структурирования сделки, поиск частного инвестора и взаимодействие с фондом посевных инвестиций для привлечения финансирования | 200,0 | Расширение возможностей привлечения инвестиционных ресурсов для реализации инновационных проектов | 2014-2015 | БИ «Импульс» | Партнерская программа «РВК» | БИ: Переговоров не ведется |
| Инвестиционные меры |  |
| Проект «Привлечение сети бизнес-ангелов» |  |
| Интеграция города в инфраструктуру венчурного инвестирования инновационных компаний на ранней стадии развития | 10 000,0 | Расширение инвестиционных ресурсов для инновационных компаний | 2013-2015 | БИ «Импульс» | Внебюджетные средства | БИ: Нет фонда посевных инвестиций |
| Проект «Привлечения венчурных фондов для реализации внутригородских проектов» |  |
| Отбор инновационных проектов, проведение серии переговоров с российскими и зарубежными венчурными фондами с целью заключения соглашения об участии в инвестировании проекта | 10 000,0 | Заключение сделки по привлечению венчурного капитала | 2015 | БИ «Импульс» | Партнерская программа «РВК» | БИ: Нет фонда посевных инвестиций |
| Организационные меры |  |
| Проект «Открытие филиалов банков на территории города» |  |
| Проведение переговоров с банками, открытие филиалов на территории города. Выделение помещений на льготных условиях. | - | Рост обеспеченности финансово-кредитными учреждениями | 2014-2015 | Управление экономического развития Администрации города | - |  |
| Проект «Организация презентаций финансово-кредитных продуктов» |  |
| Вовлечение банков, фондов, страховых и других финансовых организаций в периодическое проведение на территории города рекламной кампании кредитных продуктов для развития бизнеса | 600,0 | Повышение информированности предпринимателей о возможностях кредитования | 2013-2015 | БИ «Импульс» | Средства муниципального бюджета и внебюджетные средства | БИ: Проводится ОО АПЗ по мере необходимости. |
| Информационные меры |  |
| Проект «Создание электронной площадки кредитования» |  |
| Создание интернет-портала, обеспечивающего он-лайн доступ к кредитным ресурсам банков и других кредитных учреждений для бизнеса и потребителей | 120,0 | Расширение доступа к кредитным ресурсам для бизнеса и потребителей | 2015 | БИ «Импульс» | Привлечение банков и других кредитных | БИ: ??????????? Как?? |
| Итого по блоку «Финансово-кредитная система» | 20 920,0 |  |  |  |  |  |
| НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА |  |
| Инвестиционные меры |  |
| Проект «Внедрение автоматизированной системы мониторинга и контроля реализации муниципальных целевых программ» |  |
| Техническая разработка программного обеспечения и внедрение системы в отделы и департаменты муниципального управления, обучение сотрудников | 10 000,0 | Повышение эффективности учета и контроля расходов бюджета при масштабном внедрении программно-целевого подхода | 2013 | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города | РДЦП «Формирование информационного общества в Пензенской области на период до 2013 года» | ДЦП Программа повышения эффективности бюджетных расходов на 2012-2013??? ФУ? |
| Организационные меры |  |
| Проект «Переход на систему программно-целевого финансирования муниципальных учреждений и предприятий» |  |
| Распространение передового опыта бюджетного планирования расходов на основе увязки выделяемых бюджетных ассигнований с результатами деятельности | - | Повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов | 2013-2014 | Финансовое управление | - |  |
| Проект «Подготовка программы-обоснования финансовой поддержки г. Заречного в условиях переходного периода» |  |
| Подготовка комплексного обоснования для Министерства финансов Российской Федерации и ГК «Росатом» финансовой поддержки города и сохранения текущего уровня бюджетной обеспеченности для реализации стратегических проектов развития города в переходный период | - | Обеспечение финансовой устойчивости города в переходный период | 2013 | Финансовое управление | - | ЭТО ВАЖНО!!! |
| Итого по блоку «Налогово-бюджетная система» | 10 000,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 30 920,0 |  |  |  |  |  |
| социальная сфера |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| Институциональные меры |  |
| Проект «Разработка и внедрение инновационных образовательных программ в школах г. Заречного» |  |
| Развитие новых форм образовательных программ, в том числе введение компонента международного сотрудничества, обучения на двух языках | 8 300,0 | Повышение качества результатов школьного и довузовского образования | 2013-2015 | Отдел образования Департамента социального развития |  | нет информации |
| Проект «Разработка концепции внедрения системы обучения в течение всей жизни для жителей города» |  |
| Разработка и реализация концепции обеспечения освоения всеми гражданами умений, связанных с информационными технологиями, иностранными языками, технологической культурой, предпринимательством | 1 100,0 | Внедрение новых технологий в процесс обучения, создание постоянно действующей сети профориентационных и консультационных услуг по вопросам профессионального образования | 2014 | Отдел образования Департамента социального развития Отдел развития инновационного потенциала Администрации города | Участие в программе Tempus Европейской Комиссии | нет информации |
| Инвестиционные меры |  |
| Проект «Ввод новой общеобразовательной школы» |  |
| Разработка проектной документации, строительство здания школы на 600 мест и ее полное материально-техническое оснащение в новом микрорайоне с использованием энергосберегающих и других экоэффективных технологий | 170 000,0 | Повышение обеспеченности населения города образовательными учреждениями | 2014-2015 | Департамент развития городского хозяйства |  | Школа в 18 мкр?? |
| Проект «Строительство и ввод нового детского сада» |  |
| Разработка проектной документации, строительство здания детского сада на 170 мест в новом микрорайоне с применением энергосберегающих и других экоэффективных технологий и его полное материально-техническое оснащение | 150 000,0 | Повышение обеспеченности населения города образовательными учреждениями | 2013-2014 | Департамент развития городского хозяйства |  | нет информации! Еще одного??? или ??? |
| Проект «Капитальный ремонт объектов образования» |  |
| Приведение объектов образования в состояние, соответствующее нормативным требованиям, обеспечение их бесперебойного функционирования, а также повышение экоэффективности зданий (энергосберегающие мероприятия, оборудование «зеленых» крыш) | 50 000,0 | Улучшение комфорта, внешнего вида, безопасности, энергоэффективности и экологичности объектов образования | 2013-2015 | Департамент развития городского хозяйства |  | ДО: по ДЦП «Образование»: Текущий ремонт и аварийно-восстановительные работы (по предписаниям надзорных органов) : - модернизация внутренних инженерных сетей ОУ; - текущий ремонт ОУ всего – 8,6 млн.руб Совершенствование системы питания образовательных учреждений – школа №222 всего 5,46 млн.руб.: |
| Проект «Подключение школ к электронным библиотекам» |  |
| Повышение доступности качественных образовательных услуг в сфере образования для школ за счет разработки структуры и каталогизации ресурсов открытого доступа, востребованных в школах города | 1 500,0 | Создание базы данных библиотечных ресурсов Развитие системы дистанционного образования на территории города | 2013-2015 | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города | ДЦП «Формирование информационного общества в Пензенской области на период до 2013 года» РЦП п.2.8. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому |  |
| Проект «Модернизация базовых общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения школьников» |  |
| Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | 1 500,0 | Повышение уровня образования по средством организации в учебных центрах дистанционной формы обучения | 2013-2015 | Отдел образования Департамента социального развития | ДЦП «Формирование информационного общества в Пензенской области на период до 2013 г. » РЦП п 2.9. Развитие электронных образовательных интернет-ресурсов нового поколения для общеобразовательных учреждений | ДО: п. 7 «Реализация плановых мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Реализация на территории г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта «Образование» на 2010-2012 годы» План на 2013 год: - приобретение оборудования и программного обеспечения для ОУ; - увеличение пропускной способности Интернет-трафика; - повышение качества ресурсного обеспечения системы общего образования, создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих современное качество образования; - снижение документооборота с использованием средств ИКТ; - введение электронного документооборота в ОУ. А где мероприятия по дистанционному обучению??? |
| Организационные меры |  |
| Проект «Организация муниципальных курсов иностранных языков» |  |
| Организация курсов иностранных языков для муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений города на условиях частичной оплаты образовательных услуг из средств муниципального бюджета | 4 000, 0 | Повышения квалификации муниципальных служащих для развития международных связей города | 2013 | Отдел образования Департамента социального развития | Привлечение языковых школ на территорию города на условиях ГЧП | нет информации |
| Проект «Стажировка педагогов в ведущих учебных заведениях России и за рубежом» |  |
| Организация участия педагогов города в программах повышения квалификации и дополнительного образования в ведущих образовательных учреждениях России и европейских стран | 6 300,0 | Повышение качества и результатов довузовского образования | 2013-2015 | Отдел образования Департамента социального развития | - | нет информации |
| Проект «Проведение Первого конкурса робототехники» |  |
| Организация конкурса регионального масштаба по робототехнике и мехатронике среди молодежи на базе научно-образовательного центра | 5 000,0 | Повышение интереса молодежи к техническим инновациям | 2016 | Научно-образовательный центр | ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы При условии продления сроков действия ФЦП Мероприятие 2.1. Организация и проведение всероссийских и международных молодежных научных конференций и школ. Цель - эффективное освоение молодыми исследователями и преподавателями лучших научных и методических отечественных и мировых достижений. Отбор. условия 80% ФБ – 20% внебюджет (всего до 2 млн. руб. на проект) Мероприятие 2.2. Организация и проведение всероссийских и международных молодежных олимпиад и конкурсов. Цель - выявление талантов и способностей студентов, аспирантов и молодых исследователей к научной деятельности. |  |
| Информационные меры |  |
| Проект «Показ цикла образовательных передач о регионе и городе по местному телевидению» |  |
| Подготовка и трансляция серии передач образовательного характера о достижениях региона и города в различных областях знаний (естественные, технические гуманитарные науки), включая высокотехнологическое производство, культурно-исторические события | 7 600,0 | Повышение качества учебно-просветительской среды города | 2013-2015 | Отдел городского маркетинга Администрации города | ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Пензенской области» на 2011 - 2015 годы» | нет информации ??? |
| Итого по блоку «Образование» | 405 300,0 |  |  |  |  |  |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |
| Инвестиционные меры |  |
| Проект «Открытие центра здоровья» |  |
| Открытие на территории города регионального центра здоровья как объекта инфраструктуры формирования здорового образа жизни, осуществляющего первичную диагностику на факторы риска и консультацию по индивидуальной программе оздоровления | 25 000,0 | Повышение качества оказываемых медицинских услуг в городе, расширение доступности и спектра медицинских услуг. Помощь населению по отказу от вредных привычек | 2013-2015 | Отдел здравоохранения и социальной защиты Департамента социального развития | Государственная программа по формированию здорового образа жизни подача заявки в Министерство здравоохранения и социального развития РФ от субъекта РФ | МСЧ-59 считает проект нецелесообразным. Есть центр здоровья в Пензе на ул. Филатова, где в рамках обязательного страхования готовы принимать наших детей и подростков |
| Проект «Приобретение оборудования для центров телемедицины» |  |
| Приобретение и установка специального оборудования и программного обеспечения для организации дистанционных диагностических центров | 10 000,0 | Обеспечение материально-технической базы для создания центров телемедицины | 2013-2014 | Отдел здравоохранения и социальной защиты Департамента социального развития | ДЦП «Формирование информационного общества в Пензенской области на период до 2013 года» РЦП п.3.3 Внедрение информационных систем управления деятельностью медицинских учреждений - Доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы управления всего на 2013 год 10,3 млн. РЦП до 2013 года!!! | МСЧ-59 считает, что нереально |
| Проект «Развитие системы скорой медицинской помощи» |  |
| Оборудование станции и формирование специализированных бригад скорой медицинской помощи; приобретение современных автомобилей скорой медицинской помощи | 20 000,0 | Оказание пациентам максимального объема помощи на догоспитальном этапе | 2013-2014 | Отдел здравоохранения и социальной защиты Департамента социального развития | - | нет информации |
| Организационные меры |  |
| Проект «Организация работы Центров телемедицины» |  |
| Создание в городе медицинских центров (подбор персонала, обучение сотрудников, заключение соглашений с медицинскими учреждениями, информирование граждан), дистанционно связанных с крупнейшими российскими медицинскими учреждениями и использующих технологии телемедицины, реализуемой посредством современных информационно-коммуникационных технологий для получения информации, необходимой для диагностики, лечения и профилактики заболевания и проведения медицинских консультации с ведущими специалистами в области медицины | 15 000,0 | Повышение доступности высококачественных медицинских услуг Снижение смертности на основе ранней диагностики болезней | 2013-2014 | Отдел здравоохранения и социальной защиты Департамента социального развития | ДЦП «Формирование информационного общества в Пензенской области на период до 2013 года» РЦП п.3.3 Внедрение информационных систем управления деятельностью медицинских учреждений - Доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы управления всего на 2013 год - 10,3 млн. РЦП до 2013 года!!! | МСЧ-59 считает, что нереально см. выше |
| Проект «Организация общественных акций «Подари мне жизнь» |  |
| Организация акций, направленных на пропаганду вреда абортов среди женского населения города, с привлечением городских и всероссийских общественных организаций | 1 800,0 | Повышение уровня рождаемости в городе | 2013-2017 | Отдел здравоохранения и социальной защиты Департамента социального развития | Привлечение региональных и всероссийских общественных организаций | ДСР??????????? |
| Проект «Формирование системы единого лечащего врача» |  |
| Оказание медицинской помощи населению посредством формирования системы единого лечащего врача общей врачебной семейной практики | 5 000,0 | Повышение качества оказание медицинских услуг населению города Заречного | 2013-2015 | Отдел здравоохранения и социальной защиты Департамента социального развития |  | ?????????????? |
| Проект «Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения города Заречного» |  |
| Организация профилактики распространения вирусных и социально-опасных заболеваний, иммунопрофилактика населения | 5 000,0 | Снижение заболеваемости населения инфекционными, респираторными и социально-опасными болезнями | 2013-2015 | Отдел здравоохранения и социальной защиты Департамента социального развития | ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2007 - 2012 годы | ДСР??? Вакцинация? Возможно в рамках ДЦП «Реализация нац. проекта Здоровье на 2013-2015гг |
| Итого по блоку «Здравоохранение» | 81 800,0 |  |  |  |  |  |
| КУЛЬТУРА И ОТДЫХ |  |
| Инвестиционные меры |  |
| Проект «Создание инфраструктуры отдыха в городском парке «Заречье» |  |
| Развитие территории городского парка как основного рекреационного объекта города, включая ряд мероприятий по созданию лодочной станции на берегу водоема, оборудование велосипедных дорожек, установка лавочек | 4 000,0 | Благоустройство и повышение качества городской среды | 2013-2015 | Департамент городского хозяйства | Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | НЕТ информации УКС??? – велодорожки, КБУ - лавочки Культура: Запланировано при дополнительном финансировании, частично сметы ЦПКиО «Заречье», внебюджетные средства |
| Проект «Создание площадок для выгула домашних животных» |  |
| Создания 8 специальных площадок в для выгула домашних животных с оборудованием для тренировок собак | 400,0 | Развитие внутридворовой городской инфраструктуры Создание благоприятных условий для владельцев домашних животных и соблюдение интересов других граждан. | 2015-2020 | Департамент городского хозяйства |  | нет информации |
| Проект «Музеефикация одного из КПП» |  |
| Проведение ремонта КПП; оформление музейной экспозиции; презентация нового музейного объекта | 900,0 | Создание нового музейного объекта на территории города | 2015 | МУК «Музейно-выставочный центр» |  | Культура: Проект разрабатывается, при наличии финансирования будет реализован Финансирование по ДЦП??? |
| Проект «Создание историко-археологического комплекса «Ахунское городище» |  |
| Восстановление южного и восточного валов, укрепление склона оврага железобетонными плитами; засыпка ям «кладоискателей»; реконструкция части крепостной стены (засыпной деревянный сруб); декоративное оформление ступеней для подъёма на территорию городища; декоративное оформление смотровой площадки; установку информационных щитов | 1 050,0 | Создание историко-археологического комплекса «Ахунское городище» | 2014-2015 | МУК «Музейно-выставочный центр» | ФЦП «Культура России» на 2006-2011 годы | Культура: Выполняется Источники?????? |
| Проект «Модернизация локально-вычислительной сети библиотек города» |  |
| Закупка и установка пассивного и активного оборудования, монтажные работы для расширения спектра и качества применения информационно-коммуникационных технологий: обеспечение работы сайта, пополнение баз данных, формирование электронного каталога, организация виртуального обслуживания | 2 000,0 | Приведение технологий библиотечного обслуживания, в соответствие современным российским стандартам | 2013 | МУК «Информационно-библиотечное объединение» | ДЦП «Формирование информационного общества в Пензенской области на период до 2013 года» | Культура: Готовится заявка в программу! |
| Организационные меры |  |
| Проект «Поддержка внутригородских творческих инициатив» |  |
| Внедрение механизма социального партнерства в организацию культурного пространства города путем финансирования творческих инициатив, выдвинутых организациями и группами граждан города и поддержанных большинством жителей на основе интернет-ресурсов города | 5 300,0 | Активизация творческой активности жителей, привлечение внимания к городу на уровне региона или страны | 2013-2014 | Отдел культуры и туризма Отдел образования и молодежной политики Департамента социального развития | - | Культура: В проекте ДЦП «Молодёжь Заречного на 2013-2015 гг.» по бюджетополучателю ДКиМП предполагается финансирование молодёжных проектов, а также содействие интеграции молодёжи в международные, федеральные, региональные и муниципальные проекты в сумме 880,0 руб. |
| Проект «Проведение конкурса «Лучший двор» |  |
| Стимулирование жителей города к творческому восприятию и оформлению своего двора | 400,0 | Активизацию творческого потенциала жителей города и благоустройство дворов | 2013-2015 | Отдел культуры и туризма Департамента социального развития |  | УОС Культура: Мун. задание ДК «Современник» |
| Проект «Проведение конкурса мебельного дизайна» |  |
| Организация и проведения совместно с мебельными компаниями, работающими в городе, конкурса дизайна мебели с привлечением участников со всей России | 3 000,0 | Внедрение новых дизайнерских разработок в производство мебели, продвижение городских мебельных брендов города на российском рынке | 2013-2015 | Отдел культуры и туризма Департамента социального развития | Привлечение компаний по производству мебели | Культура: В муниципальных заданиях учреждений, подведомственных Департаменту культуры, данное мероприятие не запланировано |
| Проект «Организация и проведение региональных и всероссийских фестивалей на территории города» |  |
| Участие в конкурсах на проведение в городе Заречном фестивалей различного уровня и культурной тематики (народного творчества, современных танцев и др.) и организация культурного мероприятия | 5 000,0 | Насыщение культурной жизни города, привлечение туристов | 2013-2015 | МУК ДК «Современник» | ДЦП «Молодежь Пензенской области» на 2009-2013 годы ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Пензенской области» на 2011 - 2015 годы» | Культура: В данных программах в пунктах, где соисполнителем программы выступает Управление культуры и архива Пензенской области, в ведомстве которого находятся учреждения культуры г.Заречного, На 2013 год финансирование не планируется Заявка на грант подана в федеральную целевую программу "Культура России (2012 - 2018 годы)" и находится на рассмотрении (ДК «Современник») |
| Проект «Проведение конкурса мадонари» |  |
| Организация и проведение международного конкурса объемного рисунка на улицах города (мадонари) | 4 600,0 | Расширение спектра культурно-досуговых мероприятий, привлечение туристов | 2015 | Отдел культуры и туризма Департамента социального развития |  | Культура: Не включено При наличии финансирования, данное мероприятие будет включено в МЗ одного из учреждений культуры. Конкурс МЕЖДУНАРОЖНЫЙ!!! - непонятно |
| Проект «Организация обучения танцам студентов и работников города - социальное движение «Танцующий город» |  |
| Организация танцевальных студий на базе образовательных учреждений и организаций города привлечение жителей города к обучению танцам | 700,0 | Насыщение культурной жизни города, организация культурного досуга населения | 2013-2015 | МУК ДК «Современник» |  | Культура: Мун. задание МАУ «Центр здоровья и досуга» |
| Проект «Творческие мастерские» |  |
| Создание и поддержка новых творческих коллективов (танцевальных, музыкальных, художественных, рукоделия, дизайна и пр.), проведение в рамках их функционирования мастер-классов известных профессиональных деятелей: танцоров, музыкантов, художников, дизайнеров и т.д. на базе МУК ДК «Современник», а также других учреждений культуры города | 900,0 | Разнообразие творческих коллективов, привлечение детей и взрослых к творческому досугу | 2013-2015 | Отдел культуры и туризма Департамента социального развития МУК ДК «Современник» | ДЦП «Молодежь Пензенской области» на 2009-2013 годы | Культура: Мун. задание «ДК «Современник» В планах мероприятий РЦП «Молодежь Пензенской области» на 2009-2013 годы, относящихся к ведению Управления культуры и архива (в чьём ведении находится ДКиМП и подведомственные ему учреждения), данное мероприятие отсутствует |
| Проект «Проведение ежегодной выставки и конкурса художественных работ жителей города» |  |
| Организация выставки и конкурса рисунков и картин среди, детей, молодежи и взрослого населения города, привлечение известных художников для работы в жюри конкурса, проведение мастер-классов на выставке | 600,0 | Активизация творческого потенциала населения | 2013-2015 | Отдел культуры и туризма Департамента социального развития |  | Культура: Мун. задение МОУ ДОД «ДШИ» |
| Проект «Организация и проведение общегородских праздников» |  |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей города по случаю всероссийских праздников: Нового года, Рождества, Пасхи, Дня защиты детей, Дня России, Дня семьи любви и верности, Дня народного единства | 26 000,0 | Удовлетворение спроса граждан на культурно-досуговые мероприятия | 2013-2015 | Отдел культуры и туризма Департамента социального развиития | Муниципальный бюджет Внебюджетные средства | Культура: Мун. задания учреждений культуры, внебюджетные средства |
| Проект «Музей – главный туроператор города» |  |
| Разработка внутригородских экскурсионных маршрутов и подготовка экскурсоводов | 200,0 | Развитие туристической среды города | 2014-2015 | МУК «Музейно-выставочный центр» |  | Культура: Мун. задание МУК «Музейно-выставочный центр» Маршруты разрабатываются, но проблема с отсутствием в городе специально оборудованного транспорта (автобус с ремнями безопасности на всех пассажирских сиденьях) для организации экскурсий. ИНКУБАТОР – программа! |
| Информационные меры |  |
| Проект «Обеспечение доступа к электронным фондам государственных и муниципальных учреждений культуры с использованием сети Интернет» |  |
| Расширение доступа к услугам учреждений культуры на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий | 40,0 | Повышение доступности культурно-просветительских услуг | 2012-2013 | МУК «Информационно-библиотечное объединение» | ДЦП «Формирование информационного общества в Пензенской области на период до 2013 года» | Культура: Заявка отправлена, в 2012 г. получено 75, 795 руб. |
| Проект «Перевод библиотечных фондов в электронный вид» |  |
| Проведение работ по оцифровке изданий из краеведческого фонда и фонда редкой книги | 70, 0 | Расширение доступа к фондам редких книг | 2013 | МУК «Информационно-библиотечное объединение» | ДЦП «Формирование информационного общества в Пензенской области на период до 2013 года» | Культура: Готовится заявка в программу на 2013 год |
| Итого по блоку «Культура и отдых» | 55 160,0 |  |  |  |  |  |
| МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |  |
| Институциональные меры |  |
| Проект «Студенческий абонемент» |  |
| Разработка и учреждение системы вовлечения студентов, прежде всего приезжих, в жизнь города на основе предоставления студенческого абонемента, позволяющего участвовать в общественно-культурных событиях города | 2 150,0 | Повышение уровня коммуникации между жителями города и мигрантами, обеспечение приобщение к местным традициям, формирование комфортных эмоционально-психологических условий для проживания в городе | 2013-2015 | Отдел развития инновационного-потенциала Администрации города Научно-образовательный центр |  |  |
| Организационные меры |  |
| Проект «Учреждение и проведение ежегодного регионального молодежного творческого конкурса» |  |
| Организация ежегодного творческого конкурса среди молодежи региона по различным номинациям: вокал, танцы, изобразительное искусство | 3 000,0 | Развитие творческого потенциала молодежи города и региона, формирование узнаваемости города | 2013-2015 | Отдел культуры и туризма Отдел образования и молодежной политики Департамента социального развития | ДЦП «Молодежь Пензенской области» на 2009-2013 годы | Культура: В планах мероприятий ДЦП «Молодежь Пензенской области» на 2009-2013 годы, относящихся к ведению Управления культуры и архива (в чьём ведении находится ДКиМП и подведомственные ему учреждения), данное мероприятие отсутствует |
| Проект «Реализация плановых мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного Пензенской области на 2011-2015 годы» |  |
| Создание условий для эффективного развития системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города | 125 951,0 | Увеличение охвата детей и подростков города организованными формами отдыха и повышение качества рекреационных услуг | 2013-2015 | Отдел образования и молодежной политики Департамента социального развития |  |  |
| Итого по блоку «Молодежная политика» | 131 101,0 |  |  |  |  |  |
| Физическая культура и спорт |  |
| Инвестиционные меры |  |
| Проект «Строительство объектов велосипедной инфраструктуры» |  |
| Создание объектов велосипедной инфраструктуры, включая прокладку велосипедных дорожек, создание парковок, нанесение дорожной разметки, установку знаков | 5 000,0 | Улучшение качества социальной инфраструктуры, распространение велосипедного транспорта, снижение автомобильного потока | 2013-2015 | Отдел физкультуры и спорта Департамента социального развития Департамент развития городского хозяйства | ДЦП «Молодежь Пензенской области» на 2009-2013 годы Рекомендации 5И Приложение №14: 2. Поддержка социальной и инновационной активности молодежи, молодежных инициатив Условия участия в программе: Участие в конкурсе Министерства образования Пензенской области | КФСТ: Данные средства не запланированы. Строительство должно вести МП «УКС», КФиС может лишь инициировать реализацию данного направления |
| Проект «Строительство универсальных спортивных площадок на внутридворовых территориях города» |  |
| Строительство круглогодичных площадок – уличного спортивно-тренажерного комплекса: летом для игры в футбол, волейбол, баскетбол, теннис, в зимнее время – хоккей, а также включают уличный спортивно-тренажерный комплекс | 5 000,0 | Повышение уровня обеспеченности населения спортивными объектами | 2013-2015 | Отдел физкультуры и спорта Департамента социального развития Департамент развития городского хозяйства | ДЦП «Молодежь Пензенской области» на 2009-2013 годы | КФСТ: Данные средства не запланированы. Строительство должно вести МП «УКС», КФиС может лишь инициировать реализацию данного направления |
| Организационные меры |  |
| Проект «Подача заявки в организационный комитет Континентальной Хоккейной Лиги на проведение матчей чемпионата в ледовом дворце «Союз» |  |
| Разработка и подача заявки в организационный комитет Континентальной Хоккейной Лиги на проведение матчей чемпионата в ледовом дворце «Союз» | - | Проведение матча КХЛ на территории города | 2014 | Отдел физкультуры и спорта Департамента социального развития | Подать заявку можно, но результат нереален! | КФСТ: Мероприятия по привлечению иногородних хоккейных команд запланированы в рамках деятельности МАУ СКК «Союз» |
| Проект «Реализация плановых мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и олимпийских видов спорта в городе Заречном на 2011-2013 годы» |  |
| Создание условий для развития физической культуры и спорта высших достижений в городе | 10 850,0 | Повышение качества физической подготовки населения | 2013 | Отдел физкультуры и спорта Департамента социального развития |  | КФСТ: Мероприятия предусмотрены в рамках выполнения муниципальных заданий учреждениями системы спорта и реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и олимпийских видов спорта в городе Заречном в 2011-2013 годах», утвержденный объем финансирования на 2013 год – 10850,0 |
| Проект «Проведение межшкольных велосипедных соревнований» |  |
| Популяризация велосипедного транспорта и развития физической активности школьников, в том числе организация и ежегодное проведение многоэтапных велосипедных соревнований для школьников. | 900,0 | Повышение физической активности школьников | 2013-2015 | Отдел физкультуры и спорта Департамента социального развития | ДЦП «Молодежь Пензенской области» на 2009-2013 годы | КФСТ: Проведение городского велопраздника возможно за счет средств, выделенных Комитету по физической культуре и спорту на мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма (в объеме 50,0) |
| Проект «Проведение ежегодного чемпионат города Заречного по игровым видам спорта среди дворовых команд» |  |
| Организация и проведение соревнований по игровым видам спорта среди дворовых команд и команд предприятий города на призы Администрации города | 700,0 | Повышение интереса к физической культуре, развитие культурно-досуговой среды города | 2013-2015 | Отдел физкультуры и спорта Департамента социального развития | ДЦП «Молодежь Пензенской области» на 2009-2013 годы | КФСТ: Мероприятия запланированы за счет средств, выделенных Комитету по физической культуре и спорту на мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма |
| Итого по блоку «Физическая культура и спорт» | 22 450,0 |  |  |  |  |  |
| Социальная поддержка |  |
| Институциональные меры |  |
| Проект «Учреждение премии Главы города «За особые достижения в инновационной деятельности» |  |
| Учреждение и организация награждения премией лучших работников отраслей экономики города по представлению руководства предприятий | 8 000,0 | Повышение качества работы на предприятиях; мотивации работников к качественному выполнению трудовых обязанностей | 2013-2020 | Референтура Администрации города |  | Егорова?? |
| Организационные меры |  |
| Проект «Реализация плановых мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Заречном Пензенской области на 2011-2015 годы» |  |
| Предоставление социальных выплат на приобретение жилья молодыми семьями | 8 748,0 | Обеспечение жильем молодых семей | 2013-2015 | Отдел здравоохранения и социальной защиты Департамента социального развития |  | ДСР – да В рамках ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Заречном Пензенской области на 2011 - 2015 годы» п.п. «Предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилого дома» Дополнительно: ДЦП «Социальная поддержка жителей города Заречного в жилищной сфере на 2009-2015 годы» - Предоставление единовременных выплат работникам бюджетной сферы ДЦП «Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2013-2015 годы» - Предоставление социальных выплат на приобретение жилья многодетными семьями |
| Проект «Проведение регионального форума семьи в г. Заречном Пензенской области» |  |
| Организация ежегодного регионального события на территории города, включающего ряд акций и мероприятий, направленных на поддержку семьи и пропаганду семейных ценностей, помощи нуждающимся семьям, обсуждение и выработку предложений по проблемам семьи в регионе | 3 000,0 | Распространение семейных ценностей | 2013-2017 | Отдел культуры и туризма Департамента социального развития | Привлечение софинансирования из регионального бюджета проект | Культура: В планах мероприятий ДЦП регионального уровня, относящихся к ведению Управления культуры и архива (в чьём ведении находится ДКиМП и подведомственные ему учреждения), данное мероприятие отсутствует ДСР: Мероприятия текущего характера в рамках ДЦП «Социальная поддержка граждан города Заречного Пензенской области на 2012 – 2014 годы» в 2012г.: п.5.3. Содействие инвалидам в организации, проведении социокультурных и спортивных мероприятий, в том числе организация и проведение городских фестивалей творчества инвалидов, детей-инвалидов; п. 4.1 Оказание материальной помощи малоимущим, нетрудоспособным гражданам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации; п. 5.2. Подготовка и организация вручения знака Главы Администрации «Почетный знак города Заречного Пензенской области «За достойное воспитание детей»; п. 5.4.Организация мероприятий, посвященных чествованию ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и в рамках ДЦП «Реализация на территории г.Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта «Здоровье» на 2010 – 2012 годы» в 2012 г.: п. 10. Проведение фестиваля «Моя семья – моя Вселенная»; п. 11.Содействие деятельности «Родительского университета» в городских организациях различных форм собственности: проведение лагеря выходного дня |
| Проект «Создание городского банка вакансий» |  |
| Создание и администрирование интернет-ресурса с размещением информации о вакансиях предприятий и учреждений города с возможностью он-лайн коммуникаций работодателя и соискателя | 700,0 | Упрощение процедуры поиска персонала, расширение каналов связи с региональными претендентами | 2013 | Управление инновационного развития |  |  |
| Информационные меры |  |
| Проект «Разработка и распространение рекомендаций для работодателей города по поддержке занятых на предприятии матерей» |  |
| Улучшение условий труда работающих матерей для обеспечения гармоничного сочетания занятости и карьерного роста с ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми | 1 550,0 | Повышение уровня рождаемости и показателей семейности | 2013-2015 | Департамент социального развития |  |  |
| Итого по блоку «Социальная поддержка» | 21 998,0 |  |  |  |  |  |
| Экологическая культура и воспитание |  |
| Институциональные меры |  |
| Проект «Разработка и реализация образовательных программ для устойчивого развития города» |  |
| Реализация образовательных программ и мероприятий для жителей города различных возрастных и социальных групп, направленных на получение знаний и навыков в области экологически эффективного природопользования | 5200,0 | Повышение культуры природопользования, ресурсо- и энергосбережения, формирование бережного и уважительного отношения к природной среде | 2013-2014 | Отдел устойчивого развития Администрации города | Привлечение внешних экспертов и организаций, способствующих распространению концепции устойчивого развития |  |
| Организационные меры |  |
| Проект «Разработка и реализация программы индивидуальной финансовой поддержки инициатив по повышению энергоэффективности дома» |  |
| Стимулирование внедрения энергоэффективных технологий в домашних хозяйствах путем поддержки наиболее интересных инициатив собственников жилья или товариществ собственников жилья | 14 000,0 | Повышение энергоэффективности жилищного сектора | 2013-2015 | Отдел устойчивого развития Администрации города |  |  |
| Проект «Разработка и проведение экологических акций на территории города» |  |
| Разработка и проведение экологических акций по снижению антропогенной нагрузки города на природную среду, в том числе «Час Земли», «День без покупок», «День без автомобиля», «День леса» | 4 200,0 | Усиление внимания общества к проблемам экологии, заботе об окружающей среде, ресурсосбережению | 2013-2015 | Отдел устойчивого развития Администрации города Отдел городского маркетинга Администрации города | ДЦП «Развитие природных ресурсов Пензенской области на 2011 - 2013 годы» Привлечение экологических организаций (внебюджетные источники) |  |
| Проект «Проведение фестиваля «Вторая жизнь вещей» |  |
| Организация и проведение фестиваля, включающего выставку-ярмарку художественных работ, выполненных с использованием старых вещей; проведение мастер-классов дизайнеров; просветительские мероприятия и семинары, посвященные вторичной переработке | 4 000,0 | Повышение экологической культуры и культуры потребления населения | 2015 | Отдел устойчивого развития Администрации города Отдел городского маркетинга Администрации города | ДЦП «Развитие природных ресурсов Пензенской области на 2011 - 2013 годы» Привлечение экологических организаций (внебюджетные источники) |  |
| Информационные меры |  |
| Проект «Разработка информационных материалов и практических руководств для жителей по устойчивому развитию территории города» |  |
| Разработка и распространение информационных материалов по проблеме устойчивого развития территории города, в том числе практических руководств для жителей, включая «Энергосбережение в доме» «Снижение экологического следа» «Экопродукты и экоуслуги» и др. | 4 000,0 | Повышение экологической культуры населения | 2014 | Отдел устойчивого развития Администрации города | ДЦП «Развитие природных ресурсов Пензенской области на 2011 - 2013 годы» Внебюджетные источники |  |
| Итого по блоку «Экологическая культура и воспитание» | 31 400,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 749 209,0 |  |  |  |  |  |
| сферА управления |  |  |  |  |  |  |
| СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СлужащиХ |  |
| Институциональные меры |  |
| Проект «Разработка и утверждение требований к претендентам на включение в кадровый резерв» |  |
| Определение требований профессионального и культурно-образовательного характера профессиональных компетенций, личных качеств претендентов | - | Утвержденное Положение о требованиях к претендентам на включение в кадровый резерв | 2013-2015 | Отдел кадровых ресурсов и социального развития Администрации | Согласование требований с руководителями отделов и департаментов |  |
| Организационные меры |  |
| Проект «Разработка и внедрение общей системы оценки муниципальных служащих города» |  |
| Введение института комплексной оценки и стимулирования муниципальных служащих на основе объективных показателей качества результатов профессиональной деятельности и образовательно-квалификационного уровня | 4 450,0 | Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих | 2013-2014 | Отдел кадровых ресурсов и социального развития Администрации | Привлечение сторонних экспертов | Егорова? |
| Проект «Создание кадрового резерва муниципальной службы» |  |
| Формирование базы данных молодых специалистов, имеющих высокую квалификацию и потенциально способных к руководящей деятельности; отвечающих требованиям, предъявляемым должностью того или иного ранга; подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую квалификационную подготовку | 500,0 | Рост лидерского потенциала города, обеспечение притока квалифицированных специалистов в сферу муниципального управления | 2013-2015 | Отдел кадровых ресурсов и социального развития Администрации |  | Егорова? |
| Проект «Организация повышения квалификации для муниципальных служащих» |  |
| Ежегодный подбор учебных программ, реализуемых на базе ведущих российских образовательных учреждений, отбор муниципальных служащих для обучения по приоритетным направлениям повышения квалификации: стратегическое управление, городской маркетинг, устойчивое развитие города, информационные технологии управления, регулирование инновационной деятельности | 20 000,0 | Повышение качества управленческих решений, внедрение новых подходов и методов в систему муниципального управления | 2013-2015 | Отдел кадровых ресурсов и социального развития Администрации |  | Егорова? |
| Информационные меры |  |
| Проект «Подписка на информационные издания по вопросам социально-экономического развития» |  |
| Отбор и подписка на периодические издания и аналитические отчеты, в том числе электронные, в области муниципального управления, а также инноваций, устойчивого развития, маркетинга, управления персоналом, бюджетирования, и их распространение в структурных подразделениях органов муниципального самоуправления | 520,0 | Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих | 2013-2015 | Референтура Администрации |  |  |
| Итого по блоку «Структура управления и подготовка муниципальных служащих» | 25 470,0 |  |  |  |  |  |
| Инновации в управлении |  |
| Инвестиционные меры |  |
| Проект «Создание системы видеоконференцсвязи между Администрацией и департаментами муниципальных органов самоуправления» |  |
| Закупка и установка групповых терминалов, многоточечных серверов и специального программного обеспечения для обеспечения проведения видео-конференций между несколькими подразделениями | 7 200,0 | Повышение оперативности и упрощение системы взаимодействия между различными структурами управления | 2013 | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города | ДЦП «Формирование информационного общества в Пензенской области на период до 2013 года» | малореально! непонятно – кто будет подавать заявку? |
| Проект «Реализация плановых мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Формирование системы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защиты информации в органах местного самоуправления города на 2010-2014 годы» |  |
| Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс управления и создание открытого информационного поля о деятельности муниципальных органов управления посредством приобретения, разработки и доработки программного обеспечения, приобретения и установки средств технической защиты информации | 4 055,9 | Упрощение обмена информацией между подразделениями муниципальных органов власти, повышение доступности информации об их деятельности для жителей города | 2013-2014 | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации |  |  |
| Организационные меры |  |
| Проект «Внедрение системы электронных муниципальных услуг для населения и бизнеса» |  |
| Комплексное внедрение ИКТ технологий в процесс взаимодействия органов муниципальной власти с физическими и юридическими лицами – получателями муниципальных услуг в сфере здравоохранения, ЖКХ, образования, социальной помощи, земельно-имущественных отношений, рекламы | 14 000,0 | Формирование единого портала муниципальных услуг | 2013-2015 | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации | ДЦП «Формирование информационного общества в Пензенской области на период до 2013 года» |  |
| Итого по блоку «Инновации в управлении» | 25 255,9 |  |  |  |  |  |
| Городской маркетинг |  |
| Институциональные меры |  |
| Проект «Разработка маркетинговой стратегии города на долгосрочную перспективу» |  |
| Разработка стратегии позиционирования и продвижения города, повышения его узнаваемости и репутации и определение плана работы маркетинговой службы города на основе стратегических целей и задач | 3 000,0 | Формирование целей, задач, принципов городского маркетинга, реализация маркетингового потенциала города | 2013 | Отдел городского маркетинга Администрации города | Необходимо привлечение сторонних консультантов | Средства не предусмотрены! |
| Проект «Разработка основных компонентов бренда города» |  |
| Разработка и продвижение в информационном поле города и за его пределами основных элементов бренда: девиза, логотипов ключевых событий (дня инженерных наук, праздника снеговика, других городских культурных и спортивных мероприятий) и институциональных единиц (научно-образовательного центра), символа города, гимна | 12 000,0 | Формирование целостного имиджа города и его территориальной узнаваемости | 2013-2015 | Отдел городского маркетинга Администрации города | Возможно привлечение ведущих специалистов по брендингу, рекламе, дизайну | Средства в ДЦП не предусмотрены |
| Проект «Разработка концепции визуализации бренда в городском пространстве» |  |
| Разработка направлений и мероприятий по визуализации бренда в городской среде посредством отображения в архитектурных проектах и ландшафтном дизайне | 2 000,0 | Позиционирование города в информационном поле, повышение его узнаваемости, внедрение бренда в городскую среду | 2014-2015 | Отдел городского маркетинга Администрации города | Возможно привлечение ведущих специалистов по брендингу, рекламе, дизайну | Средства в ДЦП не предусмотрены |
| Проект «Модельные правила по размещению и мониторингу систем визуальных коммуникаций города» |  |
| Разработка фирменного логотипа и символики города, правил использования в городской среде. Разработка информационных указателей с символикой города | 500,0 | Внедрение единого стандарта для размещения визуальных комму-никаций города для создания уникальной городской среды | 2013 | Отдел городского маркетинга Администрации города |  | Средства в ДЦП не предусмотрены |
| Инвестиционные меры |  |
| Проект «Внедрение дизайна бренда в городскую среду» |  |
| Внедрение элементов визуализации бренда в городской среде: использование символики и фирменных цветов города для стилизации общественного транспорта и остановок маршрутного транспорта, малых архитектурных форм, в ландшафтном дизайне | 3 000,0 | Создание уникальной городской среды | 2014-2015 | Отдел городского маркетинга Администрации города Департамент развития городского хозяйства |  | Средства в ДЦП не предусмотрены |
| Организационные меры |  |
| Проект «Организация и поддержка участия предприятий города в инвестиционных форумах и ярмарках, российских и международных отраслевых выставках» |  |
| Содействие подготовки предприятий города к участию в форумах, ярмарках, выставках с целью продвижения продукции города на региональном и национальном рынках | 4 000,0 | Рост объемов производства, повышение доходов предпринимателей, работников и бюджета, повышение инвестиционной привлекательности г. Заречного | 2013-2015 | Отдел городского маркетинга Администрации города | Проект реализуется на основе софинансирования предприятиями | Средства в ДЦП не предусмотрены Возможно либо в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства, либо через мун. задание БИ |
| Проект «Организация и поддержка участия высших учебных заведений города в региональных и всероссийских образовательных выставках и ярмарках» |  |
| Продвижение города как центра инженерной компетенции путем презентации образовательных программ и возможностей потенциальным потребителям образовательных услуг или партнерам | 4 000,0 | Повышение спроса на образовательные услуги города, развитие стратегических партнерств в сфере образования | 2014-2015 | Отдел городского маркетинга Администрации города | Проект реализуется по согласованию образовательными учреждениями |  |
| Проект «Привлечение общественных организаций для реализации совместных внутригородских проектов» |  |
| Разработка предложений и организация взаимодействия с международными и всероссийскими общественными организациями (благотворительными, экологическими, молодежными и др.) | - | Разработка и реализация совместных социальных мероприятий | 2013-2015 | Департамент городского маркетинга | Для реализации проекта необходимо привлечь общественные организации города |  |
| Информационные меры |  |
| Проект «Публикация статей о городе в ведущих федеральных печатных изданиях» |  |
| Подготовка и размещение в СМИ статей о городе, в частности о создании научно-образовательного центра и их публикации в ведущих периодических информационно-аналитических изданиях (не менее 2-х публикаций в год) | 2 000,0 | Повышение популярности и узнаваемости города, рост интереса со стороны потенциальных потребителей товаров и услуг города, а также со стороны инвесторов | 2013-2015 | Отдел городского маркетинга Администрации города | Необходима поддержка региональных властей | ??? |
| Проект «Информационная поддержка продвижения брендов местной продукции на региональном и национальном рынке» |  |
| Создание и поддержка баз данных и реестров субъектов малого и среднего предпринимательства, ассортимента продукции, выпускаемой на территории города, размещение информации о местной продукции в официальных публикациях о городе | 1 500,0 | Повышение спроса на продукцию местных производителей | 2013-2015 | Отдел городского маркетинга Администрации города | Проект реализуется совместно с предприятиями города | Средства в ДЦП не предусмотрены Можно внести изменения в программу поддержки СМСП 2011-2013 |
| Проект «Трансляция серии передач о городе Заречном на региональном и федеральном канале» |  |
| Разработка концепции передачи, съемка и показ на региональном и федеральном каналах, а также ее размещение в интернете | 2 700,0 | Повышение популярности и узнаваемости города, рост интереса со стороны потенциальных потребителей и инвесторов | 2015 | Департамент городского маркетинга | Необходима поддержка региональных властей | ??? |
| Итого по блоку «Городской маркетинг» | 34 700,0 |  |  |  |  |  |
| Управление муниципальным имуществом |  |
| Организационные меры |  |
| Проект «Организация продажи муниципального имущества согласно плану приватизации» |  |
| Организация торгов и/или аукционов по продаже муниципального имущества согласно утвержденному плану приватизации | 500,0 | Оптимизация имущественного комплекса Получение дополнительных доходов бюджета | 2013-2015 | Отдел имущественных отношений Администрации города |  | План приватизации в решении о бюджете |
| Итого по блоку «Управление муниципальным имуществом» | 500,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 85 925,9 |  |  |  |  |  |

Примечание: *Управляющая компания-1 – проектная компания, создаваемая Администрацией ЗАТО г. Заречный и другими заинтересованными сторонами для выполнения функций по проектированию, строительству и эксплуатации научно-образовательного центра

**Управляющая компания-2 – проектная компания, создаваемая ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт», Администрацией ЗАТО г. Заречный и другими заинтересованными сторонами для выполнения функций по проектированию, строительству и эксплуатации технологического парка

***Управляющая компания-3 – частная управляющая компания, выбранная по результатам проведения открытого конкурса на право заключения договора аренды, эксплуатации и обслуживания объектов, необходимых для организации теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории ЗАТО г. Заречный

****Управляющая компания-4 – частная управляющая компания, выбранная по результатам проведения открытого конкурса на право заключения договора аренды, эксплуатации и обслуживания объектов, необходимых для организации водоснабжения и водоотведения на территории ЗАТО г. Заречный